龙农发〔2022〕15号

龙里县农业农村局关于印发《龙里县2022年

第二批农村“厕所革命”实施方案》

的通知

冠山街道办事处，各镇人民政府：

根据《黔南州财政局黔南州农业农村局关于下达2022年厕所革命省级补助资金预算的通知》（黔南财农〔2022〕71号）、《黔南州财政局 黔南州农业农村局 黔南州乡村振兴局关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命）的通知》（黔南财农〔2022〕109号）和贵州省财政厅 贵州省农业农村厅关于印发《贵州省农村“厕所革命”财政奖补资金管理暂行方法》的通知（黔财基〔2022〕8号）等文件精神，结合我县实际，制定了龙里县2022年第二批农村“厕所革命”实施方案。现印发你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件：龙里县2022年第二批农村“厕所革命”实施方案



龙里县农业农村局

2022年8月11日

（联系人：徐双；联系电话：18198689755）

附 件

龙里县2022年第二批农村“厕所革命”

实施方案

根据《黔南州财政局黔南州农业农村局关于下达2022年厕所革命省级补助资金预算的通知》（黔南财农〔2022〕71号）、《黔南州财政局 黔南州农业农村局 黔南州乡村振兴局关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命）的通知》（黔南财农〔2022〕109号）等文件精神，为加快推进农村厕所革命工作进程，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示批示和中央、省、州关于推进“厕所革命”的决策部署，按照新建一批、改造一批、提升一批，基本解决农村厕所“脏、乱、差、臭、少”和粪污处理问题，基本实现农村卫生设施“数量充足、分布合理，管理有效、服务到位，卫生环保、如厕文明”的目标，全面改善农村人居环境，不断提高农民群众生活品质。

二、目标任务

龙里县2022年第二批项目资金共计278万元，按照《省财政厅省农业农村厅关于印发〈贵州省农村“厕所革命”财政奖补资金管理暂行办法〉的通知》（黔财基〔2022〕8号）的通知和《贵州省推进“十四五”农村厕所革命实施方案》（黔农发〔2021〕87号）要求，整村推进农村“厕所革命”工作，分步骤完成农村户用厕所无害化改造和厕所粪污有效处理或无害化利用。结合各镇（街道）、村（社区）申报情况，全县完成1250户及以上农村户用卫生厕所新建（改造）和农村问题户厕整改。

三、资金计划

（一）资金来源

资金来源共计2笔，合计278万元。**一是**黔南州财政局 黔南州农业农村局《关于下达2022年厕所革命省级补助资金预算的通知》（黔南财农〔2022〕71号）文件资金148万元。**二是**黔南州财政局 黔南州农业农村局 黔南州乡村振兴局关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命）的通知（黔南财农〔2022〕109号）文件资金130万元。

（二）资金安排及补助标准

1．资金安排。

（1）共计投入275万元用于587户及以上农村户用卫生厕所新建（改建）和663户及以上2013年至2020年期间享受财政资金支持农村问题户厕整改。其中：**一是**黔南财农〔2022〕71号省级补助资金145.86万元用于2013年至2020年享受财政资金支持存在化粪池的农村问题户厕整改，整改户数663户及以上，分别是用于冠山街道农村问题户厕整改110户及以上，涉及资金24.2万元；用于龙山镇农村问题户厕整改90户及以上，涉及资金19.8万元；用于谷脚镇农村问题户厕整改110户及以上，涉及资金24.2万元；用于醒狮镇农村问题户厕整改110户及以上，涉及资金24.2万元；用于洗马镇农村问题户厕整改133户及以上，涉及资金29.26万元；用于湾滩河镇农村问题户厕整改110户及以上，涉及资金24.2万元。**二是**黔南财农〔2022〕109号中央资金129.14万元用于新建（改建）农村卫生户厕587户及以上。分别是冠山街道新建（改建）农村卫生户厕80户及以上，涉及资金17.6万元；龙山镇新建（改建）农村卫生户厕80户及以上，涉及资金17.6万元；谷脚镇新建（改建）农村卫生户厕50户及以上，涉及资金11万元；醒狮镇新建（改建）农村卫生户厕100户及以上，涉及资金22万元；洗马镇新建（改建）农村卫生户厕177户及以上，涉及资金39.6万元；湾滩河镇新建（改建）农村卫生户厕100户及以上，涉及资金22万元。

（2）项目管理费30000元。其中：冠山街道4000元，谷脚镇4000元，龙山镇3800元，醒狮镇4200元，洗马镇4400元，湾滩河镇4200元，县农业农村局5400元。管理费主要用于户厕标识牌等项目资料费、督查、检查、验收的油费、水和用餐费，凭票据据实报销。

2．补助标准。每户补助2200元，主要用于支持农户2m³以上三格式化粪池的新建（改造）及尾水排放处理建设。

3．补助范围。**一是**中央资金用于新建（改建）农村卫生户厕优先安排在龙里县冠山街道三合社区、五新村、凤凰村、高坪村、簸箕村、平西村，龙山镇余下村、金星村、水苔村、平山村、草原社区、龙山社区、团结村、中排村，醒狮镇大岩村、醒狮社区、谷龙社区、平寨村，谷脚镇高堡村、谷冰村、王关社区、谷脚社区、庆阳社区、岩后社区、贵龙社区，洗马镇金溪村、乐湾村、猫寨村、平坡村、洗马社区、巴江社区、田菁村、乐宝村、羊昌村、台上村、花京村、龙场村、落掌村、哪嗙社区，湾滩河镇走马村、园区村、湾寨社区、桂花村、羊场社区、翠微村、金批村、渔洞村、摆省村、新龙村、果里村、金星村、摆主村、营盘村、岱林村、云雾山村、石头村、六广村等群众积极性高的村；**二是**省级资金用于各镇（街道）核查2013年至2020年享受财政资金支持户厕化粪池等粪污收集、储存、运输、资源化利用方面的设施设备需要整改的问题厕所村。

四、奖补形式、对象、范围

各镇（街道）、各相关部门要严格按照城乡规划、土地利用总体规划和城乡卫生设施设置规范等行业技术规范，加强厕所规划设计，采取“以奖代补”、“先建后补”的方式推进厕所建设。

（一）补助形式

农村户用卫生厕所实行省、州、县、镇（街道）、农户分别承担户厕建设改造费用，以奖代补资金实行先建后补，根据验收情况进行奖补。

此批项目资金主要用于粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设及通过政府购买服务、以奖代补等方式建立后续管护机制。不得用于厕屋、厕具等室内补助。

（二）补助对象

1．2022年新建或改建的农户可以申报。此前新建或改建（包含自建）厕所达到卫生厕所要求的农户不得申报本年度资金补助。

2．摸排出2013年至2020年享受财政资金支持需要新建三格式化粪池的农村问题户厕户（不存在化粪池问题的农户不得申报）。

（三）建设标准和模式

农村厕所要综合考虑村民聚居程度、地形地貌、生态环境、经济条件和管理能力等因素，坚持无害化、标准化、规范化原则，按照《贵州省城乡厕所规划建设指引导则（试行）》要求，因地制宜选择厕所建设标准和模式。此批项目资金主要用于粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设及通过政府购买服务、以奖代补等方式建立后续管护机制。

户用卫生厕所标准：按照建三格式化粪池（满足截留沉淀与发酵池、再次发酵池和贮粪池功能）2m3以上，每个化粪池均有掏粪口，同时，建有排气孔，尾水排放处理系统或接入粪污收集处理系统。厕屋安全，水电接通。

五、工作流程

（一）开展农村厕所需求摸底调查

各镇（街道）、各村要迅速开展农村户用卫生厕所需求情况摸底调查，摸清改造底数。县、镇（街道）、村要逐级建立农村改厕档案，设立县、乡、村三级改厕工作统一的电子台账，改厕农户要进行统一编号，作为开展农村改厕工作考核的依据，并存档备查。

（二）项目申报

农村户用卫生厕所建设改造由镇（街道）组织村开展群众动员工作，先由农户填写《龙里县2022年户用卫生厕所建设改造农户申报表》（附件1），村委根据农户申报表，填写《龙里县2022年户用卫生厕所建设改造申报表》（附件2），经镇（街道）初稿审后报送至县农业农村局审核。

（三）项目实施

县农业农村局对各镇（街道）提交的户用卫生厕所建设改造申报材料进行审核。审核无误后汇总改厕农户名册在县人民政府网站上进行公示7天，公示无异议后统一批复。获批复后，实行先建后补，由各镇（街道）、村组织农户按要求实施户用卫生厕所建设，并做好中间工程查验。

建设期限：2022年8月—2022年12月。

（四）项目验收

农村户用卫生厕所建设改造项目，委托镇（街道）验收，做到不少一村、不漏一户，项目中间工程查验率100%，竣工验收率100%。户用卫生厕所建设改造全面完成后，由镇（街道）组织人员（至少2人）逐户到场验收，填写《户用卫生厕所建设改造验收表》。镇级验收完成后提请县级核验，县级在镇（街道）验收合格的基础上随机抽选不低于20%的项目户进行复核验收。

（五）资金拨付

为规范户用卫生厕所建设改造项目按照项目核验全部通过后予以拨付。农户自建的，各镇（街道）负责收集、核验户主身份证、一卡通账号以及图片有关资料信息，按照补助标准和农户新建（改建）户厕花名册通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放农户。镇（街道）委托第三方组织施工单位代建（采购）的，按照有关规定办理。

以奖代补资金实行先建后补，根据验收情况据实拨付。

1. 实行月报工作制

各镇（街道）以村为单位，按月统计农村户用卫生厕所建设改造情况上报县农业农村局。统计范围除每一批中央资金和省级资金项目建设的农村户用卫生厕所和公共卫生厕所外，还应包括危房改造、“三改”、易地扶贫搬迁、水库移民、环境整治移民以及其他项目同步建设的农村户用卫生厕所。统计报表除汇总统计表外，还应包含本月新增建设的农村户用卫生厕所台账。

1. 建立长效管护机制

龙里县农业农村局、各镇（街道）加强宣传，引导农户正确使用户用卫生厕所，户厕运行使用过程中，禁止向池内扔手纸、妇女用品等一切杂物，禁止洗澡水、洗衣水等生活进入化粪池。定期查看第二、第三格粪液是否需要清掏，防止粪液超出有效容积上限甚至出现满池溢出现象。新厕所启用，旧厕所立即拆除。

六、有关要求

（一）加强组织领导。各镇（街道）要切实提高政治站位，建立相应工作推进机制，切实履行责任，统筹协调推进辖区内农村卫生厕所建设改造工作的组织实施、协调推进、业务指导、督查考核等。

（二）加强资料审核。各镇（街道）要加强申报资料审核，严防弄虚作假。往年新建或改建达到卫生厕所的农户不得申报本年度资金补助。

（三）加强公开公示。经审核确定纳入建设改造的户用卫生厕所农户名册、补贴到户的资金分配情况应在镇、村公示公开栏进行公示，提高资金使用的透明度，接受社会和群众监督。村级要通过多种形式公示公开奖补资金使用及建设项目形成的资产移交村级所有情况。

（四）落实加强基础数据统计，建立农村户用卫生厕所台账。各镇（街道）要以此次项目建设为契机，认真开展农村户用卫生厕所的调查统计工作，建立农村户用卫生厕所台账，逐户登记造册，切实掌握农村户用卫生厕所普及情况，改造一户，销号一户。

（五）严格监督考核。县农业农村局要会同有关部门制定农村“厕所革命”考核办法，加强对农村卫生厕所建设改造相关工作的监督考核，坚持“月调度、季督查、半年评比、年度考核”的农村厕所革命工作推动机制，按时上报工作方案和工作总结，及时通报厕所革命推进情况。将农村“厕所革命”年度建设任务完成情况纳入地方政府年度目标考核，加大督查力度，严格兑现奖惩，严肃行政问责。紧紧围绕农村卫生厕所建设改造工作目标，制定农村卫生厕所改造建设工作考评和奖惩方案，建立信息公开与舆论监督制度。

（六）加强宣传引导。把宣传教育作为加强农村“厕所革命”的重要内容，认真贯彻落实“文明如厕·从我做起”主题宣传活动，充分发挥各类文化宣传媒体的宣传作用，开展农村“厕所革命”公益宣传教育活动，推动文明如厕行动，结合文明创建活动，深入开展文明户、卫生户、清洁户等评选活动，激发村民清洁家园的积极性、主动性，引导村民养成良好卫生习惯，提升公共卫生意识，养成健康文明生活方式。

附件：1．龙里县2022年户用卫生厕所建设改造农户申报表

2．龙里县2022年户用卫生厕所建设改造申报表

3．龙里县2022年户用卫生厕所建设改造验收表

4．龙里县“改厕”工程建设标准

龙里县农业农村局办公室 2022年8月11日印发

共印10份