龙里县退出滇桂黔石漠化片区县决战决胜脱贫攻坚行动

“1+20”系列方案

资

料

汇

编

2017年8月15日

目    录

1．龙里县退出滇桂黔石漠化片区县决战决胜脱贫攻坚行动方案……1

2．龙里县退出滇桂黔石漠化片区县决战决胜脱贫攻坚行动指挥体系………15

3．龙里县2017年保障脱贫攻坚饮水安全工程大决战实施方案………32

4．小康电助推龙里县2017年决战决胜退出滇桂黔石漠化片区县工作方案 …64

5．小康讯助推龙里县2017年决战决胜退出滇桂黔石漠化片区县工作方案 …74

6．龙里县多彩贵州“广电云”户户用工程脱贫攻坚实施方案………83

7．龙里县脱贫攻坚农村公路“组组通”大决战实施方案 ……90

8．龙里县2017年农村串寨串户路及配套基础设施建设助推脱贫攻坚实施方案…117

9．龙里县进一步加强农村房屋安全保障整治实施方案………139

10．龙里县改善农村人居环境“三改”工程建设实施方案……153

11．龙里县农村人居环境“四清四化”行动助推脱贫攻坚实施方案…173

12．龙里县保障贫困户享受教育资助政策助力脱贫攻坚工作方案…179

13．龙里县落实医疗扶贫政策助力脱贫攻坚工作方案 ………199

14．龙里县保障民政政策落实助力脱贫攻坚工作方案 ………210

15．龙里县产业脱贫攻坚行动实施方案 ………………………219

16．龙里县就业扶贫工作推进实施方案 ………………………230

17．龙里县易地扶贫搬迁助推脱贫攻坚实施方案 ……………245

18．龙里县旅游助推脱贫攻坚实施方案 ………………………258

19．龙里县村（居）民组长报酬待遇提升工作方案 …………266

20．龙里县脱贫攻坚第一批增派干部工作方案 ………………270

21．龙里县“护民生、促脱贫”监督执纪问责专项行动工作方案…325

龙发〔2017〕11号

中共龙里县委  龙里县人民政府

关于印发《龙里县退出滇桂黔石漠化片区县

决战决胜脱贫攻坚行动方案》的通知

各镇党委、人民政府，冠山街道党工委、办事处，县委各部门，县级国家机关各工作部门，县人民武装部，各人民团体，驻县各单位：

《龙里县退出滇桂黔石漠化片区县决战决胜脱贫攻坚行动方案》已经县委、县政府同意，现予以印发，请认真遵照执行。

中共龙里县委

龙里县人民政府

2017年8月15日

龙里县退出滇桂黔石漠化片区县

决战决胜脱贫攻坚行动方案

根据习近平总书记关于深度贫困地区脱贫攻坚工作的重要指示精神、中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省深度贫困地区脱贫攻坚行动方案》的通知（黔党办发〔2017〕24号）和8月6、7日全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进大会精神，为全面统一思想、形成共识、齐心协力、集中火力、精准发力，坚决打赢退出滇桂黔石漠化片区县脱贫攻坚战，结合龙里县实际，制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持领导靠前、干部下沉、一线作战工作机制，坚持党政一把手负总责工作责任机制，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，以解决石漠化片区县突出制约问题为重点，以重大脱贫攻坚工程和到村到户帮扶措施为抓手，加大基础设施投入和政策倾斜力度，集中力量攻关，确保出列贫困村和贫困群众如期退出，实现全面小康。

（二）攻坚范围。龙里县74个贫困村，具体为原巴江乡的平坡村、水尾村，原摆省乡摆省村、谷孟村、果里村、摆主村、金星村、新和村、摆岑村、新庄村、摆绒村、新龙村、打夯村、团结村、渔洞村，原草原乡朝阳村、城兴村 、塘兴村、草原村 、幸福村、羊蓬村、高峰村、大谷村、红星村、前进村、金谷村，原谷脚镇毛堡村，原谷龙乡大谷龙村、林安村、谷汪村、谷新村、关庄村、龙滩村、葫芦田村、小坝村、平寨村，原龙山镇摆谷六村、桥尾村，麻芝乡大新村、光坡村，原哪旁乡新坪村、顶溪村、关口村、凤凰村、大谷冰村、坞泥村、田坝村、二箐村、谷冰村、长芽村、石板滩村、高枧村，三元镇合安村、西联村、硝兴村，原水场乡鸡场村、三村村、高沟村，原湾寨乡长萌村、凯卡村、盘脚村、石头村、上坝村，原洗马镇猫寨村、白泥田村、大厂村、长沟村、黄星村，原醒狮镇旧寨村，原羊场镇岱林村、甲晃村、木马村、营屯村、长寨村。其中贫困发生率在20%以上深度贫困村为原摆省乡的摆岑村、摆绒村、打夯村、金星村、团结村、新和村、渔洞村，原谷龙乡的关庄村、葫芦田村，原龙山镇的摆谷六村、桥尾村，原哪嗙乡的大谷冰村、谷冰村、坞坭村，原三元镇的硝兴村，原湾寨乡的凯卡村、盘脚村、上坝村、石头村，原洗马镇的白泥田村，原羊场镇的甲晃村、木马村等，共22个村，占贫困村总数的29.7%。

（三）攻坚目标。2017年，全县1.61万人脱贫，其中，冠山街道脱贫890人，龙山镇脱贫1740人，谷脚镇脱贫1360人，醒狮镇脱贫2340人，洗马镇脱贫3070人，湾滩河镇脱贫6700人，档内贫困发生率下降到1.97%以下，龙里县退出滇桂黔石漠化片区县。

（四）攻坚导向。以前所未有的决心和信心，精准聚焦脱贫攻坚短板，采取非常之举、非常之策，攻坚脱贫目标，确保扶贫效益精准到村到户到人。

二、攻坚重点

认真落实习近平总书记关于“新增脱贫攻坚资金主要用于深度贫困地区，新增脱贫攻坚项目主要分布于深度贫困地区，新增脱贫攻坚举措主要集中于深度贫困地区”的要求，2017年，将未实现“组组通”公路、未实现产业覆盖等区域的项目提前实施，并优先在贫困村实施，着力打好七大战役。

（一）农村基础设施大决战。以新一轮“六个小康”行动计划为抓手，发挥交通在脱贫攻坚中的先导作用，饮水安全为生命之源的保障作用，供电照明的亮丽作用，通讯保障的联通作用、环境改善的美化作用。按照“不搬迁的村寨要通公路、不能通公路的村寨要搬迁”，贫困户“户户有硬化路，通安全饮水、通安全用电、无线网络全覆盖、人居环境大改善”的要求，从2017年8月起，再次组织对目前全县需要建设的通村路、通组路、串寨串户路、安全饮水工程等基础设施建设完善，实现道路、饮水安全、网络全覆盖。注重生态美，科学编制项目规划，因地制宜确定建设标准，探索创新项目实施模式，建立质量安全监督体系，精准落实长效管养责任。

# （二）实施产业扶贫带动计划。把产业扶贫作为脱贫攻坚的“第一硬仗”，围绕“户户有增收项目、人人有脱贫门路”的目标，立足山地特色高效农业，充分发挥我县毗邻贵阳和贵州双龙现代农副产品集散中心产业扶贫蔬菜销售专区的优势，坚持强龙头、创品牌、带农户，以市场为导向，强化产销衔接，推行农产品农校、农企等合作，打好点面兼顾、长短结合、大小并举的“组合拳”，发展都市农业、餐桌经济，做贵阳的“菜篮子”。依托资源优势，做大蔬菜、刺梨、畜禽等产业，抢占黔中地区农产品市场。深化农业供给侧结构性改革，充分挖掘利用好 “中国刺梨之乡”的品牌，提高刺梨产业对外的影响力和知名度，使其成为稳定长效带动助民增收的优势产业。

（三）加大力度推进易地扶贫搬迁。把易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的“当头炮”和重中之重工作，牢记脱贫是搬迁根本要求，狠抓工作落实，并结合农村“组组通”公路建设，按照“通不了就搬、搬不了就通”的原则，以贫困村寨整体搬迁为重点，合理扩大易地扶贫搬迁规模，统筹好2017年、2018年搬迁任务，确保2017年度完成1489户5811人易地搬迁扶贫，规范实施好搬迁项目，加快推广落实“五个三”经验。多形式组织“订单式”就业培训，实施“一户一人”就业计划，让贫困户先培训、再就业、后搬迁，切实解决好搬迁群众的生计保障和后续发展。

（四）加快推进农村危旧房改造和安全住房保障。按照“住房安全有保障”的精准脱贫要求，加快推进农村危旧房改造和安全住房保障工作，同步实施改厨改厕改圈，解决老百姓居住安全的问题。充分利用城乡建设用地“增减挂钩”政策，推进旧房拆除复垦工作。强化技术服务，科学编制农村住房保障技术导则、改厨改厕改圈简易设计范本，落实规划管控，保障风貌特色，建立质量安全常态化管理机制，实现质量安全监管。

（五）全面开展贫困劳动力全员培训促进就业脱贫。对有劳动能力未就业贫困对象开展全员培训，突出农村实用技术、民族特色手工艺、技能教育长期培训等，掌握一技之长，搭建能力提升平台，帮助贫困户提升就业技能。加强培训机构管理，合理确定培训任务，切实保障培训的针对性、实用性和有效性。不断加强就业服务，拓宽劳务输出门路，成立园区劳务公司，搭建园区用工平台，促进实现转移就业和就近就地就业。将就业与县内重大项目建设、发展电商、发展旅游、公益性岗位、鼓励创业等相结合，确保有劳动力的每一户农村建档立卡贫困户“一户至少有一人就业”。

（六）加快推进医疗卫生教育政策落实保障扶贫。进一步加大因病致贫、因病返贫的帮扶工作和扶助力度，全面落实四重医疗保障制度，切实让农村贫困人口看得起病、看得好病，从根本上有效遏制因病致贫和返贫现象。确保建档立卡贫困人口参合率100%，医疗费用实际补偿比例在90%以上。对大病贫困患者100%报销医疗费用，全面实行农村贫困人口县域内先诊疗后付费，实现农村贫困人口“一站式”即时结报，全面提升基层公共卫生服务水平。深入推进教育精准扶贫，全面落实教育精准扶贫学生资助政策，统筹“雨露计划”“泛海助学”、社会帮扶等帮扶资金，认真落实大专院校、普通高中、中职学校相关教育资助政策（包含非贫困户子女考上二本以上院校县级补助），做到“应助尽助，不漏一人”。

（七）加快推进旅游扶贫。把乡村旅游作为精准扶贫的重要途径，充分利用“四在农家·美丽乡村”、AAA级景区建设等，大力实施旅游项目，引导贫困户发展景区农家乐、开发旅游市场等，组织贫困户就近就地参加乡村旅游食宿服务、管理运营、市场营销等工作，以景区带动吸纳就业创业、旅游资源开发、乡村旅游及其标准化建设、旅游商品开发等多产业融合发展促进旅游产业扶贫。

三、政策举措

（一）加大财政资金投入。县财政加大涉农资金整合力度，打破部门、资金渠道制约因素，发挥资金整合的最大效益，按照先急后缓、先保障后优化的原则，切实将涉农资金整合用于贫困地区、贫困群众急需的基本生产、生活等公益性基础设施建设。抢抓省委省政府优先解决2017年出列县各项建设资金优惠政策的机遇，积极向上级部门对接申报项目，积极争取资金用于脱贫攻坚中各类项目和基础设施建设、就业培训、政策性奖补等支出。加强与对口帮扶的广州市南沙区联系沟通，争取帮扶资金优先用于精准扶贫工作。按照脱贫攻坚建设任务和工作部署，县财政及时筹措项目建设的缺口资金，及时对所需资金进行预算、拨付、管理和监督检查、资金绩效评价等，确保每一分资金用到刀刃上。加大部门资金整合力度，按照“谁积极支持谁、谁实施得好支持谁”的原则，进一步完善财政扶贫资金“先建后补”办法，加快推进财政扶贫资金项目实施进度，确保尽快发挥资金效益，切实帮助贫困群众增收、致富。

（二）加大金融扶持力度。加大贷款融资和申请扶贫专项资金力度，为脱贫攻坚注入经济实力。对建档立卡贫困人口贷款据实贴息、据实列支。对带动建档立卡贫困人口脱贫成效明显的企业，给予低息贷款或贷款贴息支持。设立融资担保机构，为农民专业合作社和扶贫龙头企业发展扶贫产业提供融资担保支持。保险机构扩大农产品的保险范围，适当降低保费收费标准。

（三）加大社会扶贫力度。充分利用龙里县“百企帮百村”助力脱贫攻坚的契机，引入社会扶贫，以聘任贫困村“名誉村支书”“名誉村主任”形式，积极动员非公企业和社会组织参与，搭建“企业联村助小康”工作平台，通过“思路+扶贫、项目+扶贫、产业+扶贫、就业+扶贫”等方式，结合企业实际，在结对村开展“组织共建、项目帮扶、产业带动、就业扶贫”等“造血式”帮扶，把企业的投资方向和村级产业发展方向相融，就地取材，将帮扶村建成企业的生产基地，将企业作为贫困户的就业场所，实现村企相依，形成稳定的帮扶力量。

（四）加大土地“增减挂钩”工作力度。将土地“增减挂钩”与易地扶贫搬迁、人居环境整治、城镇建设、产业发展、宅基地复垦等工作紧密结合，积极鼓励农村危房改造和易地扶贫搬迁户拆除旧房，对连片建新留用地块进行征收，并按土地招拍挂处置，多方筹集建设资金，统筹各类建设用地规模、布局和时序，将新增建设用地计划优先保障脱贫攻坚建设用地需要。

四、保障措施

（一）加强组织领导。继续深入推行脱贫攻坚指挥长制和联席会议制度，定期或不定期听取各镇（街道）指挥部工作推进情况汇报，及时研究解决工作中存在的问题和困难。成立县级脱贫攻坚指挥部，由县委书记、县政府县长任总指挥，县人大常委会主任、县政协主席任副总指挥。以镇（街道）为单位，设立前线脱贫攻坚指挥部，由县委常委任前线指挥长、镇（街道）党委（党工委）书记任前线常务副指挥长，其他副县级领导、镇（街道）政府镇长（主任）任前线副指挥长，镇（街道）其他班子成员、县直部门主要负责人为成员，指挥、协调和推进一线的脱贫攻坚工作。以村、组为单位，原则上由镇（街道）挂村班子成员为队长，村（社区）党组织负责人、村第一书记为副队长，驻村干部、县直挂帮人员、村支两委成员、组干部等为队员，组建村、组脱贫攻坚工作队和小分队，具体负责责任区域内的摸底排查、项目实施、宣传发动、矛盾纠纷协调处理等各项脱贫攻坚工作。各镇（街道）指挥部要统筹考虑贫困村、非贫困村人员，要实现挂帮工作队和小分队的组建全覆盖，不留死角、死面，确保帮扶工作“不漏一户、不落一人”。镇（街道）指挥部要针对各村实际情况，将人员和资金等重点向贫困村尤其是深度贫困村倾斜，并统筹调配好到村、到组人员，认真制定工作方案，细化工作职责，明确工作任务和时限，切实发挥发动群众、用好资金、管好项目、落实政策等职责，其中蹲点县级领导每月在镇、村工作的时间不少于15天。

（二）夯实基层组织建设。选好基层党组织带头人，加大选派优秀年轻干部特别是后备干部到深度贫困村工作的力度，全县22个深度贫困村第一书记必须是县级机关事业单位选派的科级干部或后备干部。切实把夯实农村基层党组织建设同脱贫攻坚有机结合起来，确保最优秀干部、最精干的力量在脱贫攻坚一线。集中选配一批熟悉产业发展、懂项目管理的优秀干部充实到镇（街道）领导班子，县直各部门派驻到镇（街道）工作的人员，由镇（街道）统一领导、统一管理、统一考核。进一步完善脱贫攻坚的责任清单和任务清单，将开展脱贫攻坚工作成效作为对各级领导班子、干部调整配备、提拔任用的重要依据。合理提高村民组长工作报酬，落实村级组织办公经费。

（三）创新扶贫工作模式。全面推行“三变”改革和“塘约经验”，不断探索资产收益扶贫新路子。建立健全农民专业合作社和扶贫龙头企业与贫困人口的利益联结机制，采取生产奖补、劳务补助、以工代赈等形式，完善贫困人口参与方式、用工酬劳、收益分配等办法，激发脱贫内生动力。强化家庭成员赡养、抚养，对有能力不履行赡养义务，为享受农村低保或扶贫政策恶意分家立户、遗弃老人的，采取公益诉讼等形式，帮助维护老年人权益。

（四）加大监督执纪问责。开展扶贫领域“护民生、促脱贫”监督执纪问责专项行动，深入落实《贵州省国家公职人员、村（社区）干部落实惠民政策行为规范（试行）》，强化监督执纪问责，推动落实“两个责任”。对工作中无故不服从调配，未认真落实县委、县政府有关脱贫攻坚政策和工作要求，致使涉及的脱贫攻坚工作推进缓慢，影响全县整体工作进度，造成不良影响或不良后果的；对职责范围内事关脱贫攻坚、贫困群众生产生活等切身利益的重大问题能解决而不及时解决，或对贫困户反映强烈的问题不妥善处理和解决的，按照《龙里县脱贫攻坚工作责任追究办法》，视情节对单位、个人和其他责任人进行通报批评、约谈、诫勉谈话、调离工作岗位、停职检查、免职等组织处理。对在脱贫攻坚工作中，滥用职权、玩忽职守、违反有关规定套取、截留、挤占、挪用、骗取、私分脱贫攻坚有关项目资金和物资或政策性补助资金，不如实上报脱贫攻坚有关信息数据，致使出现漏报、误报、瞒报，造成不良影响或后果的，进行纪律处分或移送司法机关处理。

（五）强化督查和考核评价。全县的脱贫攻坚督查采取各镇（街道）日常督查、县级专班专项督查、纪检组织部门暗访巡查、全县模拟第三方评估相结合的方式。成立以县委县政府主要领导任组长，县人大常委会主任、县政协主席任副组长的县级督查组。成立以一名镇（街道）前线指挥部副指挥长任督查组组长，从县直部门选派到镇（街道）人员中抽调干部作为专职督查员的前线督查组。成立以县政府分管领导任组长，由县直部门明确相关人员为成员的资金保障、危房改造、道路和饮水安全及就业扶贫、通电和通讯、产业发展和易地扶贫搬迁及农村综合环境整治和多彩贵州“广电云”户户用工程、民生政策落实保障等6个专项督查组。各级督查组通过实地走访、暗访督查等方式不定期督查，镇督查组对所有镇（街道）脱贫攻坚人员到岗到位、帮扶产业发展、推动精准扶贫、项目实施、协调服务、责任人履职情况等进行督查。县级专项督查组负责对项目推进情况进行督查。实行通报问责处理和典型正面宣传报道的督查跟进机制，抓实督查销号，抓好督查问题的整改落实。发挥好考核指挥棒的作用，将县各单位驻村干部全部纳入镇（街道）进行动态考核，进行实绩评定，并将通报问责情况作为单位和个人考核的重要依据。注重将脱贫攻坚一线作为干部增长见识、磨砺才干的“大熔炉”，作为考察识别干部作风、素质能力的“试金石”，作为了解、识别、检验干部的“主战场”，旗帜鲜明地树立在脱贫攻坚一线考察识别和培养选拔干部的导向，引导各级干部把心思和精力进一步聚焦到脱贫攻坚上来，激励各级干部到脱贫攻坚一线大显身手、建功立业，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的组织保障。

各镇（街道）、各单位各部门要切实肩负起脱贫攻坚工作的历史职责，具体细化本辖区、本行业的帮扶任务，形成工作方案、量化工作目标，确保脱贫攻坚工作决战决胜。

附件：1．龙里县退出滇桂黔石漠化片区县决战决胜脱贫攻

坚行动指挥体系

- 2．龙里县2017年保障脱贫攻坚饮水安全工程大决战实施方案

3．小康电助推龙里县2017年决战决胜退出滇桂黔石

漠化片区县工作方案

4．小康讯助推龙里县2017年决战决胜退出滇桂黔石漠化片区县工作方案

5．龙里县多彩贵州“广电云”户户用工程脱贫攻坚实施方案

- 6．龙里县脱贫攻坚农村公路“组组通”大决战实施

- 方案

- 7．龙里县2017年农村串寨串户路及配套基础设施建

- 设助推脱贫攻坚实施方案

- 8．龙里县关于进一步加强农村房屋安全保障整治实施方案

- 9．龙里县改善农村人居环境“三改”工程建设实施方案

10．龙里县农村人居环境“四清四化”行动助推脱贫攻坚实施方案

11．龙里县保障贫困户享受教育资助政策助力脱贫攻坚工作方案

12．龙里县落实医疗扶贫政策助力脱贫攻坚工作方案

13．龙里县保障民政政策落实助力脱贫攻坚工作方案14．龙里县产业脱贫攻坚行动实施方案

15．龙里县就业扶贫工作推进实施方案

16．龙里县易地扶贫搬迁助推脱贫攻坚实施方案

17．龙里县旅游助推脱贫攻坚实施方案

18．龙里县村（居）民组长报酬待遇提升工作方案19．龙里县脱贫攻坚第一批增派干部工作方案

20．龙里县“护民生、促脱贫”监督执纪问责专项行动工作方案

附件1：

龙里县退出滇桂黔石漠化片区县决战

决胜脱贫攻坚行动指挥体系

为认真贯彻落实习近平总书记关于深度贫困地区脱贫攻坚工作的重要指示精神、《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省深度贫困地区脱贫攻坚行动方案〉的通知》（黔党办发〔2017〕24号）和全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进大会精神，确保集中火力、精准发力、齐心协力，坚决打赢退出滇桂黔石漠化片区县脱贫攻坚战，特组建县、镇、村、组等前线指挥体系，具体人员名单如下：

一、成立龙里县脱贫攻坚指挥部

总   指   挥：刘华龙（县委书记）

陈  曦（县委副书记、县政府县长）

副 总 指 挥：王永坤（县人大常委会主任）

莫  涛（县政协主席）

屈  芳（县委副书记）

李政泉（县政府副县长）

总指挥负责统筹、协调全县脱贫攻坚工作，是全县脱贫攻坚工作第一责任人。副总指挥按照总指挥安排抓好相关工作（王永坤同志分片包保谷脚镇、醒狮镇、洗马镇脱贫攻坚工作；莫涛同志分片包保冠山街道、龙山镇、湾滩河镇脱贫攻坚工作）。县脱贫攻坚指挥部下设各镇（街道）脱贫攻坚前线指挥部和专项工作专班。

（一）镇（街道）脱贫攻坚前线指挥部

1．湾滩河镇脱贫攻坚前线指挥部

指   挥   长：王泽勇（县人武部政委）

常务副指挥长：周映龙（县委常委、县委办公室主任）

陈朝华（湾滩河镇党委书记）

副 指 挥 长：张宗毅（县人大常委会副主任）

李政泉（县政府副县长）

宋跃东（县政协副主席）

辜夜明（县政协副主席）

席运良（县人武部部长）

杨  津（县法院院长）

葛永昶（县检察院检察长）

杨胜利（龙里经开区党工委副书记）

伍  航（龙里经开区管委会副主任）

邱  毅（湾滩河镇党委副书记、政府镇长）

成        员：兰  予（湾滩河镇党委副书记）

申成祥（湾滩河镇党委委员、纪委书记）

付  飞（湾滩河镇党委委员、组织委员）

余  婷（湾滩河镇党委委员、宣传委员、统战委员）

罗建华（湾滩河镇党委委员、政法委书记）

罗祥禄（湾滩河镇党委委员、政府副镇长）

陈  兵（湾滩河镇党委委员、政府副镇长）

王家泰（湾滩河镇党委委员）

武浩伟（湾滩河镇党委委员）

陈庆海（湾滩河镇党委委员、武装部部长）

宋波波（县委办公室副主任）

陈家健（县委组织部副部长、县人社局局长）

罗熙秋（县委组织部副部长、县委离退休干部局局长）

罗士朝（县委统战部副部长、县民宗局局长）

罗天相（县司法局局长）

曾  继（县农工局局长）

罗显琴（县卫计局局长）

田茂军（县安监局局长）

林  勇（县城管综合执法局局长）

杨智琴（县供销社主任）

杨  杰（县规划局局长）

谢启林（县扶贫局局长）

钱洪帮（县科技局局长）

梁晓丽（县公共资源交易中心主任）

陈  光（县总工会常务副主席）

周兴海（团县委书记）

李光采（县妇联主席）

肖  艳（县红十字会副会长〔主持日常工作〕）

王明荣（贵龙实业集团董事长）

李  庆（县国税局局长）

宋应刚（县气象局局长）

田林江（龙里供电局局长）

张红萍（县住房公积金管理中心主任）

2．洗马镇脱贫攻坚前线指挥部

指   挥   长：汪永丽（县委常委、县委宣传部部长）

常务副指挥长：冯  波（洗马镇党委书记）

副 指 挥 长：杨  勇（县委常委、县政府副县长）

陈  民（县人大常委会副主任）

陈远军（县人大常委会副主任、县总工会主席）

杨贵丽（县政府副县长、县红十字会会长）

金子成（县政协副主席）

蒋光燕（洗马镇党委副书记、政府镇长）

成        员：陈  杨（洗马镇党委委员、人大主席）

陈大海（洗马镇党委副书记）

赵志钦（洗马镇党委委员、纪委书记）

李奇峰（洗马镇党委委员、组织委员）

王荣华（洗马镇党委委员、宣传委员、统战委员）

廖  军（洗马镇党委委员、政法委书记）

韦文光（洗马镇党委委员、政府副镇长）

李  勇（洗马镇党委委员、政府副镇长）

杨  璠（洗马镇政府副镇长）

宋瀚洋（洗马镇党委委员、政府副镇长）

王健全（洗马镇党委委员、武装部部长）

沈安文（洗马镇党委委员、综治办专职副主任）

刘  峰（县政府办公室主任）

熊  杰（县委宣传部常务副部长）

庹朝平（县委宣传部副部长、县文旅局局长）

王  砚（县委宣传部副部长、县广播电视台〔新闻中心〕台长〔主任〕）

肖元辉（县委统战部常务副部长）

杨德建（县委政法委副书记）

何开宏（县信访局局长）

焦  阳（县工信局局长）

韩  波（县市场监管局局长）

向科艺（县林业局局长）

陈有富（县档案局局长）

熊  轶（县文联主席）

余  勇（县农工局副局长）

王  毅（龙里烟草公司经理）

3．醒狮镇脱贫攻坚前线指挥部

指   挥   长：黎  彤（县委常委、县委统战部部长）

常务副指挥长：熊  波（醒狮镇党委书记）

副 指 挥 长：陈  俊（县人大常委会副主任）

仝太东（县人大常委会副主任）

王昌福（县政府副县长）

严晓飞（醒狮镇党委副书记、政府镇长）

成        员：聂吉江（醒狮镇党委委员、人大主席）

李明先（醒狮镇党委副书记）

彭昌云（醒狮镇党委委员、纪委书记）

叶  菲（醒狮镇党委委员、宣传委员、统战委员）

郭兴富（醒狮镇党委委员、政法委书记）

黄铭蔚（醒狮镇政府副镇长）

陈全燚（醒狮镇党委委员、政府副镇长）

罗章成（醒狮镇党委委员、政府副镇长）

李仕庆（醒狮镇政府副镇长）

陈  林（醒狮镇党委委员、武装部部长）

夏德刚（醒狮镇党委委员、醒狮新兴产业园区社会事务管理局副局长）

林更喜（县人大常委会办公室主任）

沈安春（县委组织部副部长、县编委办主任）

罗祥金（县督查督办局局长）

尹光祥（县国土局局长）

龙  虎（县住建局局长）

秦秋云（县交通局局长）

郑绍勇（县审计局局长）

梁世坪（县移民局局长）

龙明祥（县投促局局长）

黄国学（贵州快递物流集聚区管委会主任）

杨朝慧（县科协主席）

郭  静（腾龙实业集团董事长、县供排水总公司总经理）

王  强（龙里农商行董事长）

4．龙山镇脱贫攻坚前线指挥部

指   挥   长：石  磊（县委常委、县纪委书记）

常务副指挥长：郝剑平（县委副书记）

翟建明（龙山镇党委书记）

副 指 挥 长：杨  浚（县委常委、县委政法委书记、县公安局局长）

潘  华（县人大常委会副主任）

林  刚（县政府副县长）

肖  红（县政协副主席、县工商联主席）

刘乃云（龙山镇党委副书记、政府镇长）

成        员：郑  洁（龙山镇党委委员、人大主席）

任本钊（龙山镇党委副书记）

王新奇（龙山镇党委委员、纪委书记）

刘登锋（龙山镇党委委员、组织委员）

付忠华（龙山镇党委委员、宣传委员、统战委员）

袁家平（龙山镇党委委员、政法委书记）

冯馨仪（龙山镇政府副镇长）

陈  宏（龙山镇党委委员、政府副镇长）

程  娟（龙山镇党委委员、政府副镇长）

李  猛（龙山镇党委委员、政府副镇长）

王梦宁（龙山镇党委委员、武装部部长）

梁林峰（龙山镇党委委员、社区综合服务中心副主任、水场社区服务中心主任）

冯  俊（县政协秘书长）

陈明裕（县纪委常务副书记、县监察局局长）

罗丽萍（县直属机关工委书记）

刘立新（县教育局局长）

孟  杰（县民政局局长）

杨  洋（县水务局局长）

熊  涛（县统计局局长）

王昌林（县机关事务局局长）

陆娅莉（县政府金融办主任）

李再秀（县残联理事长）

罗添伦（县老年大学校长）

龚述兵（县公安局常务副局长）

禹启华（县委党校常务副校长）

韦俊龙（县工商联常务副主席）

皮惠松（县地税局局长）

5．冠山街道脱贫攻坚前线指挥部

指   挥   长：屈  芳（县委副书记）

常务副指挥长：罗  勇（冠山街道党工委书记）

副 指 挥 长：魏  明（县政府副县长）

张忠庆（县政协副主席）

雷安桥（县政协副主席）

田文松（冠山街道党工委副书记、办事处主任）

成        员：刘震东（冠山街道党工委委员、人大工委主任）

旷永杰（冠山街道党工委副书记）

刘  双（冠山街道党工委委员、纪工委书记）

衡海剑（冠山街道党工委委员、组织委员）

刘梅蓉（冠山街道党工委委员、宣传委员、统战委员）

王谊祥（冠山街道党工委委员、政法委书记）

熊开玫（冠山街道办事处副主任）

王  一（冠山街道党工委委员、办事处副主任）

何定昌（冠山街道办事处副主任）

犹  翌（冠山街道党工委委员、办事处副主任）

彭金华（冠山街道党工委委员、武装部部长）

兰  臻（冠山街道党工委委员、社区综合服务中心副主任、麻芝社区服务中心主任）

王国祥（县发改局局长）

韩宏宇（县房管局局长）

杜陈华（县铁建办副主任）

6．谷脚镇脱贫攻坚前线指挥部

指   挥   长：李  健（县委常委、县委组织部部长）

常务副指挥长：吴德富（谷脚镇党委书记）

副 指 挥 长：犹永凯（县委常委、县政府常务副县长、龙里经开区党工委副书记、管委会常务副主任）

郭永昌（县委常委、县政府副县长）

黄志坚（县政府副县长）

昌德林（谷脚镇党委副书记）

成        员：杨  蓉（谷脚镇党委委员、人大主席）

宋小波（谷脚镇党委副书记）

姜  飞（谷脚镇党委委员、纪委书记）

李艳秋（谷脚镇党委委员、组织委员）

余丹丹（谷脚镇党委委员、宣传委员、统战委员）

厉中鑫（谷脚镇党委委员、政法委书记）

梅  睿（谷脚镇党委委员、政府副镇长）

国兴文（谷脚镇政府副镇长）

张  车（谷脚镇党委委员、政府副镇长）

喻非洲（谷脚镇党委委员、政府副镇长）

罗黔宏（谷脚镇党委委员、武装部部长）

梁成模（谷脚镇党委委员，谷脚工业园区征收安置工作局副局长）

岑  红（县委组织部常务副部长）

龚传贵（县财政局局长）

胡  琼（县环保局局长）

陈  雪（县政务中心主任）

陈永福（县法制办副主任〔主持工作〕）

各镇（街道）前线指挥部下设办公室在镇（街道），各镇（街道）分管精准扶贫的班子成员兼任办公室主任，负责指挥部日常工作。

工作职责：

1．指挥长负责统筹、协调所在镇（街道）脱贫攻坚工作，是镇（街道）的脱贫攻坚工作第一责任人。

2．常务副指挥长协助指挥长工作，是镇（街道）脱贫攻坚工作具体责任人。具体负责统筹、整合指挥部人力、物力、财力，综合协调和处理指挥部日常事务；抓好农村危房改造、通村通组路、串寨串户路建设、农村安全饮水、就业扶贫、电力通讯施工、产业项目、易地扶贫搬迁、农村综合环境整治、广电云户户用等项目的实施、推进和协调工作。

3．副指挥长按照指挥部工作分工抓好相关工作。

4．指挥部成员按照指挥部要求抓好相关工作落实，具体负责村级的脱贫攻坚工作。

（二）脱贫攻坚专项工作专班

1．资金保障工作专班

组  长：犹永凯（县委常委、县政府常务副县长、龙里经开区党工委副书记、管委会常务副主任）

副组长：龚传贵（县财政局局长）

陆娅莉（县政府金融办主任）

王明荣（贵龙实业集团董事长）

郭  静（腾龙实业集团董事长、县供排水总公司总经理）

成  员：由县财政局、县金融办等财政涉农资金部门及贵龙实业集团、腾龙实业集团相关人员组成。

工作职责：

整合涉农资金、积极向上争取资金、多渠道筹措资金用于脱贫攻坚基础设施项目建设，加大资金管理、使用、监督等及物资采购；定期或不定期开展资金使用等专项督查。

2．危房改造工作专班

组  长：魏  明（县政府副县长）

副组长：朱玉香（县政府办公室常务副主任）

尹光祥（县国土局局长）

龙  虎（县住建局局长）

杨  杰（县规划局局长）

成  员：由县住建局、县国土局、县规划局相关人员组成。

工作职责：

按照脱贫攻坚农村危旧房改造（含改厕、改厨、改圈）等工作要求，具体负责工程督促、指导项目实施推进等各项工作；定期或不定期组织开展项目建设专项督查。

3．道路、饮水安全和就业扶贫工作专班

组  长：林  刚（县政府副县长）

副组长：陈家健（县委组织部副部长、县人社局局长）

秦秋云（县交通局局长）

杨  洋（县水务局局长）

成  员：由县交通局、县水务局、县人社局相关人员组成。

工作职责：

按照脱贫攻坚通村路、通组路、农村安全饮水、就业扶贫等工作要求，具体负责督促、指导项目实施推进等各项工作；定期或不定期开展专项督查。

4．通电和通讯工作专班

组  长：王昌福（县政府副县长）

副组长：焦  阳（县工信局局长）

田林江（龙里供电局局长）

高晓华（电信公司龙里分公司总经理）

徐永忠（龙里移动公司经理）

梁  波（龙里联通公司经理）

成  员：由龙里供电局、电信公司、移动公司、联通公司相关人员组成。

工作职责：

按照脱贫攻坚电力设施改造、通讯设施建设工作要求，具体负责组织实施项目建设；定期或不定期开展专项督查。

5．产业发展、易地扶贫搬迁、农村综合环境整治和多彩贵州“广电云”户户用工程工作专班

组  长：李政泉（县政府副县长）

副组长：庹朝平（县委宣传部副部长、县文旅局局长）

王国祥（县发改局局长）

曾  继（县农工局局长）

向科艺（县林业局局长）

龙  虎（县住建局局长）

梁世坪（县移民局局长）

杨智琴（县供销社主任）

熊  炜（县商贸局局长）

周雪贵（县环保局副局长）

杨  松（县财政局副局长）

肖崇黔（县扶贫局副局长）

伍春龙（省广电网络公司龙里分公司经理）

成   员：由县财政局、县农工局、县林业局、县住建局、县文旅局、县环保局、县移民局、县商贸局、县电商办、省广电网络公司龙里分公司等相关人员组成。

工作职责：

按照脱贫攻坚产业扶贫、易地扶贫搬迁、农村综合环境整治、多彩贵州“广电云”户户用工程要求，统筹规划、组织项目实施；定期或不定期组织开展专项督查。

6．民生政策落实保障工作专班

组  长：杨贵丽（县政府副县长、县红十字会会长）

副组长：刘立新（县教育局局长）

孟  杰（县民政局局长）

罗显琴（县卫计局局长）

谢启林（县扶贫局局长）

成   员：由县教育局、县民政局、县卫计局、县扶贫局相关人员组成。

工作职责：

按照脱贫攻坚对教育、医疗、民政政策保障落实的工作要求，组织实施、落实相关政策；定期或不定期开展专项督查。

二、组建督查组

（一）县级督查组

组  长：刘华龙（县委书记）

陈  曦（县委副书记、县政府县长）

副组长：王永坤（县人大常委会主任）

莫  涛（县政协主席）

成  员：由县督查督办局抽调人员组成。

工作职责：具体负责全县脱贫攻坚各项工作督查。

（二）组建镇级督查组

各镇（街道）脱贫攻坚前线指挥部根据工作任务清单，组建脱贫攻坚工作督查组。督查组由镇（街道）指挥部统一指挥、统一管理。

1．湾滩河镇督查组

组  长：辜夜明（县政协副主席）

成  员：由镇前线指挥部从县直部门选派到镇的人员中明确3—4人。

2．洗马镇督查组

组  长：陈  民（县人大常委会副主任）

成  员：由镇前线指挥部从县直部门选派到镇的人员中明确3—4人。

3．醒狮镇督查组

组  长：陈  俊（县人大常委会副主任）

成  员：由镇前线指挥部从县直部门选派到镇的人员中明确3—4人。

4．龙山镇督查组

组  长：潘  华（县人大常委会副主任）

成  员：由镇前线指挥部从县直部门选派到镇的人员中明确3—4人。

5．冠山街道督查组

组  长：雷安桥（县政协副主席）

成  员：由街道前线指挥部从县直部门选派到镇的人员中明确3—4人。

6．谷脚镇督查组

组  长：郭永昌（县委常委、县政府副县长）

成  员：由镇前线指挥部从县直部门选派到镇的人员中明确3—4人。

工作职责：

镇级督查组根据县委、县政府对脱贫攻坚行动的安排部署，定期或不定期对镇（街道）范围内的脱贫攻坚各项工作进行督查，重点对镇（街道）工作专班、各小分队、帮扶部门及责任人工作任务落实、项目推进情况等进行督查跟踪；对辖区干部的工作纪律进行监督，对工作推进不力、项目建设滞后的工作组及人员进行通报。

三、组建镇级工作专班、村工作队和组小分队

由各镇（街道）脱贫攻坚前线指挥部统一安排，将指挥部人员明确到各建设项目和到村、到组，建立以镇（街道）为单位的脱贫攻坚工作专班和以村、组为单位的脱贫攻坚工作队和小分队。工作专班、工作队和小分队队长原则上由镇（街道）挂村的班子成员担任，明确到各建设项目的人员以县职能部门人员和镇（街道）直属单位人员为主；到村、到组人员兼顾挂帮的村，具体由指挥部统筹调配，实现包保全覆盖，不留死角、死面，主要负责组织实施基础设施建设和落实指挥部的各项工作任务。

附件2：

龙里县2017年保障脱贫攻坚饮水安全工程

大决战实施方案

为深入贯彻落实国家、省、州、县关于脱贫攻坚的一系列重大决策部署，加快推进我县精准脱贫饮水安全工作，保障贫困村贫困户饮水安全，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面落实国家、省、州、县精准脱贫部署和要求，深化拓展扶贫攻坚行动，因村制宜、因户施策，发挥水利行业优势，以改善贫困地区饮水安全建设为目标，逐步改善贫困户饮水条件，为我县2017年顺利退出滇桂黔石漠化片区县提供支撑和保障。

二、工作目标

通过新建、改造、维修等工程措施以及建章立制、落实管护主体等非工程措施，彻底解决87个村191处（新增38处）8.03万人（新增0.79万人），其中贫困人口1.27万人（新增0.11万人）的饮水安全问题，实现全县农村人口户户通水目标。

- 三、组织领导

成立以县政府分管副县长为组长的脱贫攻坚农村饮水安全工作建设领导小组，成员由发改、财政、交通、水务、审计、扶贫、供电、镇（街道）等有关单位组成，保障工作有序推进。成员名单如下：

组  长：林  刚（县政府副县长）

副组长：杨  洋（县水务局局长）

成  员：王国祥（县发改局局长）

龚传贵（县财政局局长）

胡  琼（县环保局局长）

秦秋云（县交通局局长）

罗显琴（县卫计局局长）

郑绍勇（县审计局局长）

谢启林（县扶贫局局长）

龚述兵（县公安局常务副局长）

费基勇（县水务局副局长）

郭  静（腾龙实业集团董事长、县供排水总公司总经理）

田林江（龙里供电局局长）

田文松（冠山街道党工委副书记、办事处主任）

刘乃云（龙山镇党委副书记、政府镇长）

昌德林（谷脚镇党委副书记）

严晓飞（醒狮镇党委副书记、政府镇长）

蒋光燕（洗马镇党委副书记、政府镇长）

邱  毅（湾滩河镇党委副书记、政府镇长）

领导小组下设办公室在县水务局，杨洋兼任办公室主任，费基勇兼任办公室副主任，办公室人员从县水务局抽调，各部门按职责分工，做好项目实施过程中各项工作。

- 四、推进计划

原规划的153个工程点于10月底前全面完工通水，新增的38个工程点于11月底前全面完工通水，12月10日前完成资料收集，12月底完成竣工验收工作。

- 五、工作措施

- （一）实施模式

1．规划实施的191个工程点，由腾龙实业集团作为业主委托县水务局组织实施，腾龙实业集团负责项目融资，项目建成后移交给各镇（街道）负责管理，建立管护制度和管护主体，确保项目建成后有人管，使项目长期发挥效益。

2．原规划实施的153个工程点由腾龙实业集团委托县水务局通过公开招投标等程序选择施工单位进场施工。新增的38个工程点，由于时间紧、任务重，以竞争性谈判方式选择施工单位进行项目施工，以节约项目建设时间。

- （二）建设标准

严格按照饮水安全工程建设标准。即管网入户、水质达标、保证率95%以上、水量按照每人每天60L以上。

- （三）建设管理及工程质量

1．严格把好前期工作关。工程设计方案必须由有相应专业设计资质的单位编制。要在科学确定饮用水水源的前提下，按照技术可靠、造价合理、操作简便的要求，采用适宜的技术方案。

2．严格把好建设关。施工单位应具备相应的资质,工程施工必须依据审批的设计方案，严格项目管理，杜绝层层转包或违法分包。在实施过程中，由县水务局派出专业技术人员会同县水利工程质量安全监督站、各镇（街道）民生项目监督组及当地群众组成工程质量安全监督小组，全过程监督工程质量及安全，确保高标准、严要求完成建设任务。

3．严格把好验收关。项目竣工后，由县级相关部门按照《农村饮水安全工程验收办法》及时整理材料，进行自验。自验要有受益群众和监督单位代表、建设单位和水利部门负责人参加并签字。

4．加强舆论宣传引导。充分发挥新闻媒体的舆论宣传和引导作用，在新闻媒体上公布国家农村饮水安全工程政策、当地农村饮水安全现状、项目计划、责任人名单、实施进展等情况;批准后的实施计划、工程内容、投资预算、竣工决算、项目负责人等。

（四）后期运行管护

1．落实管护主体。各镇（街道)是农村饮水安全工程运行管理责任主体，负责制定和落实好本辖区内农村饮水安全工程运行管理办法。在工程建设之前，必须先明确管理体制和管理人员，在充分尊重受益群众意见的基础上，制定工程管理办法，确保工程良性运行。

2．强化行业监管。农村饮水工程具有社会公益性质，要接受水行政主管部门的管理，不得改变工程用途。供水单位要建立健全内部管理制度，规范管理行为，确保安全生产和正常供水，不断提高管理水平和服务质量。

3．合理制定水价。农村饮水安全工程供水价格，按照“补偿成本、保本微利、节约用水、公平负担”的原则，由受益群众协商确定。在有条件的地区积极推行水价改革等制度。管水组织要定期向群众公布水价、水量、水质、水费收支情况，确保群众吃上“放心水、明白水、安全水”。

4．维修及养护。管水组织负责落实辖区内农村饮水安全工程运行维护专项经费，如维修金额较大且无能力解决的要上报上一级水行政主管部门和当地政府协调解决。

（五）资金筹措

根据规划估算，工程建设共需资金8200.98万元。县水务局向上争取水利专项资金203.05万元（其中中央财政专项补助资金131.47万元，省级补助资金51.27万元，州级配套20.31万元），其余7997.93万元由腾龙实业集团融资解决。

（六）资金拨付及流程

1．资金拨付。项目无预付款，待项目资金到位后，项目完成总工程量50%，按完成工程量的80%支付计量款，项目完工并通过竣工验收后按合同约定支付至工程计量的95%，一年质保期后，支付至100%。

2．资金拨付流程。建设资金实行报账制，专款专用。由施工单位按要求提供拨款资料并提出拨款申请→监理单位现场复核并提出审核意见→县水务局技术人员现场复核并提出审核意见→质量监督单位审核意见→镇（街道）政府（办事处）提出支付意见→腾龙实业集团拨付意见。

- 六、职责分工

（一）县财政局：负责项目资金的筹措、资金监管等工作。

（二）县发改局：负责项目立项、审批、监督工作。

（三）县审计局：负责项目竣工决算审计工作。

（四）县交通局：负责配合工程建设跨越公路施工及相关手续办理。

（五）县公安局：负责配合办理工程所需要炸材等工作。

（六）县扶贫局：负责配合各项目点涉及贫困人口的统计和监测工作。

（七）县水务局：成立专门的建设领导小组，牵头负责项目包装、立项、批复、实施和验收组织等工作。

（八）县卫计局：负责水源点水质监测工作。

（九）县环保局：负责水源保护区保护工作。

（十）龙里供电局：负责办理供电手续、泵站用电搭接。

（十一）腾龙实业集团：负责包装项目、融资等工作，解决项目资金。配合抓好项目实施和管理，对能用县供排水总公司水厂进行管网延伸覆盖的村组纳入公司统一管理范围，配合抓好规划设计、实施及建后管理等工作。

（十二）冠山街道、龙山镇、洗马镇、谷脚镇、醒狮镇、湾滩河镇：成立专门工作组，负责项目实施工程中的占地协调、水源协调、矛盾纠纷化解、信访维稳等工作，并督促受益村组建立管护制度、水费征收等后期运行管护相关工作。

附件：2—1．龙里县2017年保障脱贫攻坚饮水安全工程建设情况统计表

2—2．龙里县2017年保障脱贫攻坚饮水安全工程建设情况统计表（新增）

附件8：

龙里县进一步加强农村房屋安全

保障整治实施方案

为进一步落实农村危房改造精准服务脱贫攻坚，改善全县农村困难群众基本居住条件，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记关于扶贫工作重要讲话精神和省委省政府关于农村危房改造工作的要求，进一步优化配置扶贫资源，精准落实措施，着力解决居住在农村危旧房屋的困难群众基本住房安全问题，努力改善农村人居环境，落实“两不愁、三保障”中贫困群众住房安全有保障的目标。

二、工作原则

（一）坚持政府引导，群众主干的原则。农村危旧房整治农户是实施主体。对经认定存在安全隐患，但未列入农村危房改造范围的农村不安全住房。采取县级财政适当补助，尊重群众意愿，坚持群众主干的原则，调动农村群众的主动性、积极性，引导他们积极主动建设美好家园。

（二）坚持因地制宜，经济实用的原则。在充分考虑政府财力和农民承受能力的基础上，实事求是，量力而行，引导帮助农村建造抗灾减灾、符合规范、造价适中、能满足最基本需求的房屋，逐步改善农村困难群众危房户居住条件，防止大拆大建和形象工程。

（三）坚持严格管理，规范操作的原则。落实各方责任，制定管理制度，规范管理和操作程序，严格抓好农户申报、镇（街道）审核、县级审批等工作环节，做到公平、公正、公开。

（四）坚持风貌和质量，重视功能配套的原则。农村危旧房整治要与改善农村人居环境、“四在农家·美丽乡村”建设等工作有机结合，按照当地建筑传统、民风民俗、文化背景等协调统一规划；要符合最基本的质量要求，新建房屋选址合理、主要部件合格、结构安全、达到当地抗震设防要求；要结合农村危房改造这个载体，整治后的农村住房应具备卫生厕所、人畜分离等卫生条件。

三、整治任务

（一）抓好现有存量危房改造工作。按照《2017年度全省农村危房改造精准服务脱贫攻坚工作实施方案》（黔建村通〔2017〕119号）文件要求，2017年上级下达我县农村危房改造任务为1396户（其中贫困户696户、困难户700户）。根据相关文件要求再次摸底排查，截至7月3日，全县新增危房373户（贫困户307户、困难户66户），危房实际存量增至1769户（其中贫困户1003户、困难户766户）。各镇（街道）要加强调度，10月底完成农村危房改造任务及70%危改补助资金拨付任务；11月底完成100%危改补助资金拨付任务。

（二）进一步摸清农村危旧房底数。在现有1769户农村危房改造存量的基础上，加大农村危旧房排查力度，要发动一切可用力量开展摸底排查。一是对全县农村住房安全保障情况，分类别、级别、危险部件、改造措施等摸清底数。二是按照需整治和不需整治认定标准，分类整理农村危旧房基本情况。

1．需整治农村危旧房认定。农户现住房为唯一住房，存在以下情形之一，视为住房有安全隐患，需进行整治：

①屋面有茅草、石棉瓦、彩钢瓦等不能抵御大风、大雨、冰雹等恶劣天气的；

②围护结构不完善，不能防风、防雨的；

③房屋承重构件损坏达到危房评定标准的；

④房屋地基及其周边存在明显地质灾害安全隐患，影响住房安全的。

2．不需整治的农村危旧房认定。存在以下情况之一，不在此次整治范围内：

①易地扶贫搬迁后旧房未拆除的；

②已建新房危旧房未拆除的；

③居住危旧房，但长期外出务工，有经济能力建房的；

④已购新房，危旧房未拆除的；

⑤儿女有工作有房，只有老人在农村居住危旧房的；

⑥已建新房，危旧房作为附属用房的；

⑦危旧房仅老人居住，其儿女都有安全住房的；

⑧出租房是危旧房，房屋主人另有安全住房的；

⑨已签订拆迁协议或近两年纳入拆迁范围的旧房；

⑩有经济能力建房或购房，农户自愿长期租住安全住房老家危旧房未拆除的。对于不需整治的危旧房屋、实行悬挂标示标牌（注明不需整治的具体原因）。

（三）统一认定标准。对于需整治的农村危旧房，要制定统一的认定标准，结合省、州相关文件和通过聘请有资质的房屋检测公司，分片区选取有代表性的100户农村危旧房进行现场认定并出具检测报告、评定等级，作为农村危旧房认定的统一标准。

四、整治要求

（一）工作步骤

1．动员部署阶段（2017年8月1日—2017年8月30日）。各镇（街道)要按照摸底要求，利用镇级村级干部、包村干部、帮扶责任人等力量对各镇（街道）区域内的农村住房安全保障情况进行全面排查，不漏一户，分类摸清情况，并于2017年8月30日前上报摸底情况、具体实施方案到县危改办，由县危改办汇总后制定统一的整治方案上报县委县政府。

2．工程实施阶段（2017年9月1日—2017年12月31日）。各镇（街道）要严格按照实施方案的时序开展工作，实行专人负责，倒排工期，一周一调度，半月一督查，一月一考核的方式，及时发现问题解决问题，保障工作任务按时完成。县住建局负责对整治方案、质量要求、外观设计、面积要求、选址要求进行指导，要开展每月至少一次常规巡查，及时了解工作推进情况。

农村危旧房整治由各镇（街道）主导，按农户自建为主。对确无自建能力的，由农户自愿委托镇（街道）或村组织施工队实施，农户参与投工投劳。

3．检查验收阶段（2018年1月1日—2018年1月30日）。各镇（街道）要在房屋改造工程完工达到验收标准后，由镇、村两级进行初步验收，分批次申请县级验收，县危改办在接到验收申请后，立即组织相关部门人员组成验收组进行验收。验收标准：（1）房屋改造工程已改造完毕、达到农村危房建设验收标准。（2）“一户一档”资料收集齐全，农村危旧房整治工作需建立镇级、村级和危旧房“一户一档”档案。因已参加易地扶贫搬迁、有安全住房、常年在外无人居住等不符合危旧房整治政策或不需整治的危旧房农户，在“一户一档”中相关的印证材料要详实、充分，需有安排易地扶贫搬迁的文件、名单及搬迁入住的房屋照片、有安全住房的证明、常年在外的证明等印证材料。

（二）审批流程

农村危旧房整治对象确定，遵照“一申请、两审核、三公示”流程。

1．危旧房申请。由农村危旧房户提出申请，以户为单位，由户主本人向户籍所在地的村民委员会提出申请。因智障等原因，户主不能申请的，由村级代为申请。

2．村级审核公示。申请人户籍所在地村民委员会对申请人情况进行调查核实，并将调查结果在村务公开栏、村民聚居地进行公示。公示期满后，将相关材料整理上报镇（街道）。

3．镇级审核公示。镇（街道）对材料进行审查，并实地核实，将符合条件的户主名单、贫困类别、危旧房等级和拟补助标准在镇（街道）政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地进行公示。公示期满后，将审查结果和相关材料整理汇总上报县农村危房改造领导小组审定；对不符合条件的出具书面意见，明确告知。

4．县级抽查核实反馈公示。县农村危房改造领导小组汇总各镇（街道）情况，对相关材料进行审核、审查，并将抽查核实结果反馈各镇（街道），在镇（街道）政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地进行公示，公示期满无异议或异议不成立的，确定为农村危旧房整治对象。

五、补助标准、资金筹措及拨付方式

（一）补助标准

1．已纳入农村危房改造任务1769户中的1003户贫困户原补助资金标准和渠道不变，困难户766户对应按贫困户补助标准执行。

2．新增农村危旧房整治按照“群众自建为主，适当补助为辅”的原则，县级财政自筹资金对各类对象进行补助，具体补助标准为：一级危旧房补助3.5万元；二级危旧房补助1.5万元；三级危旧房补助1万元。

（二）资金筹措

1．已纳入农村危房改造任务的1769户（其中：贫困户1003户、766户困难户）补助资金，除中央、省、州补助资金外，剩余补助资金由县级财政按标准筹措解决。

2．对于新纳入农村危旧房整治任务的补助资金，由县级财政筹措解决。

（三）资金拨付

1．2017年农村危房改造任务1769户补助资金拨付，按原方式和渠道不变。

2．新增危旧房整治资金拨付，一是由县财政拨付到各镇（街道），各镇（街道）参照农村危房改造资金拨付方式兑现到农户。二是对全县农村危旧房工程补助资金县财政分三次拨付到镇（街道）财政。第一次，在施工前县财政预拨40%整治资金作为启动资金；第二次，每户危旧房整治工程量完成约70%，再拨付补助资金40%；第三次，危旧房整治完工，并经验收合格拨付剩余20%的补助资金。

六、多措并举处置危旧房

（一）享受一级危旧房补助政策的一律拆除。为进一步改善农村人居环境，提高土地利用率，凡享受农村危房改造和农村危旧房整治的一级危房户和危旧房户一律自行拆除。

（二）对自行拆除危旧房的给予奖励。对已建新房，危旧房未拆除的，拆除危旧房后，按50元/平方米标准（以屋檐滴水为界）予以奖励，已经享受生态移民搬迁、易地扶贫搬迁、地质灾害搬迁、农村危房改造一级、农村危旧房整治一级政策补助的，不再给予奖励。

（三）探索农村宅基地增减挂钩。县内整村整寨（居住户数20户及以上的自然村寨）拆除危旧房，自愿腾出合法拥有的且符合土地利用规划的农村宅基地（含畜禽圈舍及院坝占地），纳入农村宅基地增减挂钩实施范围。整村整寨拆除房屋户，签订《房屋(宅基地)拆除协议》，并腾出原用农村宅基地（含畜禽圈舍及院坝占地）的，县级财政按225元/平方米标准给予补助。

（四）鼓励集体搬迁。不足20户的自然村寨，且基础设施薄弱、居住分散的，各镇（街道）要积极动员鼓励农户集体搬迁，搬迁户补助标准参照一级危旧房补助标准执行，原旧房一律拆除。

（五）推行梯次搬迁。对于少数房屋为危旧房但农户又不愿整治的，各镇（街道）就近在本村本寨对有出售、转让意向的安全住房进行摸底，积极引导危旧房户主购买、置换其安全住房进行梯次搬迁，解决住房安全保障问题。

（六）不拆除的按类别用红油漆进行喷涂标识。

1．易地扶贫搬迁后旧房未拆除的，标识为“易地扶贫搬迁户”；

2．已建新房旧房未拆除的标识“另有安全住房户”；

3．居住危房，但长期外出务工，有经济能力建房标识“长期外出务工户”；

4．已购新房，旧房未拆除的标识“已另购新房户”；

5．儿女有工作有房，只有老人在农村居住危房的标识“子女有工作户”；

6．已建新房，危房作为附属用房的标识“另有安全住房户”；

7．危房仅老人居住，其儿女都有安全住房的标识为“子女另有安全住房户”；

8．出租房是危房，房屋主人另有安全住房的“房主为另有安全住房户”；

9．已签订拆迁协议或近两年纳入拆迁范围的旧房标识为“已拆迁户”或“拟拆迁户”；

10．有经济能力建房或购房，农户自愿长期租住安全住房老家危房未拆除的标识为“长期外出户”。

七、工程验收

（一）验收标准：工程质量必须达到合格以上标准；

（二）验收方式：先由村级进行初检，再由镇级进行验收，最后由县级组织各相关部门进行抽检。

（三）验收不合格的处理方式：整治后仍存在安全隐患的，不予验收；资料不完善的，不予验收；环境卫生不达标的，不予验收。

对不符合验收标准或验收不合格的，及时整改，整改完毕后再次验收，直至验收合格，兑付剩余资金。

八、组织保障

为有序推进农村危旧房整治工作，加强对农村危旧房整治工作的领导和调度，及时研究解决工作中存在的困难和问题，成立农村危旧房整治工作领导小组，其成员名单如下：

组  长：魏  明（县政府副县长）

副组长：朱玉香（县政府办常务副主任）

龙  虎（县住建局局长）

成  员：罗祥金（县督查督办局局长）

王国祥（县发改局局长）

龚传贵（县财政局局长）

尹光祥（县国土局局长）

胡  琼（县环保局局长）

杨  洋（县水务局局长）

郑绍勇（县审计局局长）

梁世坪（县移民局局长）

杨  杰（县规划局局长）

谢启林（县扶贫局局长）

韩宏宇（县房管局局长）

黎  黎（县住建局常务副局长）

田林江（龙里供电局局长）

田文松（冠山街道党工委副书记、办事处主任）

刘乃云（龙山镇党委副书记、政府镇长）

昌德林（谷脚镇党委副书记）

严晓飞（醒狮镇党委副书记、政府镇长）

蒋光燕（洗马镇党委副书记、政府镇长）

邱  毅（湾滩河镇党委副书记、政府镇长）

领导小组下设办公室在县住建局，龙虎同志兼任办公室主任，黎黎同志兼任办公室副主任，具体负责农村危旧房整治工作组织协调和日常工作。

县督查督办局会同县住建局等相关部门组成督查组每个月对各镇（街道）工作推进情况进行督查，督查情况及时反馈县委县政府，对工作懈怠、工作推进滞后的单位和个人进行通报。

附件8—1：贵州省农村危房评定标准

附件8—1：

贵州省农村危房评定标准

一、政府补助申报条件

农村危房改造工程政府补助以户为单位，由户主提出申请，申请人必须同时具备下列条件：

（一）户主为原农村户口且住房在城镇规划区外；

（二）根据《贵州省农村危房评定暂行标准》鉴定的危房户；

（三）家庭人均收入低于当地农村人均水平的农村困难家庭。

但有下列情形之一的不能享受农村危房改造补助：

（一）已有安全住房的；

（二）住房困难、拥挤、需要分户的；

（三）已实施过农村危房改造的。

二、危房等级评定标准

按照《贵州省农村危房评定暂行标准》，农村危房的危险状态划分为一、二、三级。

一级：承重结构中危险构件的百分率大于30%，评定为一级，需要拆除重新建设。

二级：承重结构中危险构件的百分率在5%到30%之间，评定为二级，仅对局部构件进行更换、维修，即可恢复正常使用功能。

三级：承重结构中危险构件的百分率小于5%，评定为三级，仅需要更换个别构件或轻微维修，即可恢复正常使用功能。

三、贫困类别

贫困类别分为贫困户和困难户两种。

贫困户:户主属于扶贫部门建档立卡贫困人口或民政部门评定的五保户、低保户危房户；

困难户：家庭人均收入低于当地农村人均水平的农村困难户。

四、政府补助申请程序

（一）有改造意愿的农村危房户提出申请，以户为单位，由户主本人向户籍所在地的村民委员会提出申请；

（二）申请人户籍所在地村民委员会对申请人情况进行调查核实，并将调查结果在村务公开栏、村民聚居地进行公示。公示期满后，将相关材料整理上报镇人民政府（街道办事处）或农危改领导小组；

（三）镇人民政府（街道办事处）或农危改领导小组对材料进行审查，并实地核实，将符合条件的户主名单、贫困类别、危房等级和拟补助标准在镇（街道）政务公开栏、村务公开兰、村民聚居地进行公示。公示期满后，将审查结果和相关材料整理汇总上报县（市、区）人民政府或农危改领导小组；对不符合条件的出具书面意见，明确告知；

（四）县（市、区）人民政府或农危改领导小组汇总各镇（街道）情况，对相关材料进行审核、审查，并将审批结果在镇（街道）政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地进行公示。公示期满无异议或异议不成立的，批准成为当年农村危房改造工程改造对象。

附件9：

龙里县改善农村人居环境“三改”

工程建设实施方案

为进一步改善农村人居环境和生产生活条件，加快推进新农村建设，全面实现“脱贫攻坚”目标，结合我县实际，制定本方案。

一、目标原则

（一）工作目标

2017年9月前，全面启动建设农村“三改”（改厕、改厨、改圈）工程，并于2018年春节前全面建成。

（二）工作原则

1．坚持以人为本原则。充分尊重农村、农民历史形成的居住现状和居住习惯，发挥农民参与权、监督权，确保“三改”工作依法依规、稳妥推进。

2．坚持分类指导原则。结合农村实际，因地制宜，指导各村寨选用适合的建设模式，制定相应的改造标准，防止“一刀切”。

3．坚持整寨推进原则。改善农村人居环境建设工作以村寨为单位，整寨组织实施，做到应改尽改，确保建设质量和整体效果。鼓励连线、连片改造，优先安排“四在农家·美丽乡村”示范点、镇村联动示范村和贫困村“三改”工作。

4．坚持群众参与原则。充分利用各种载体和方式，大力宣传“三改”建设对改善人居环境、提高生活质量和健康水平的作用，做到家喻户晓，人人皆知；积极引导广大群众参与“三改”工程，从“要我改”转变为“我要改”，激发广大干部群众的积极性、创造性，让受益农户投工投劳，营造全县改造农村人居环境的良好氛围。

5．坚持政策不重复原则。已享受生态移民搬迁、易地扶贫搬迁、地质灾害搬迁补助政策的农户不再列入本次实施对象。

二、具体要求

（一）摸清底数（2017年8月15日—8月30日）

各镇（街道）要迅速开展农村农户现状摸底调查，对所有农户进行逐村逐户调查，征求群众意见，摸清全县“三改”需求底数。根据调查结果填写改善农村人居环境摸底调查表，按规定程序签字、确认、汇总、核实后报送县住建局。同时，要建立农村“三改”工程档案，详细记录调查摸底等情况，作为开展“三改”工作存档备查的依据。县有关部门要及时对调查结果实施抽检核实。

（二）明确标准（2017年8月15日—8月30日）

县住建局负责制定“三改”工程建设标准和技术要求，提供参考图集。其中，“改厕”标准为砖混结构，建筑总高度2.6米、占地面积原则上不低于3.5平方米、室内面积原则上不低于2.25平方米；“改厨”要满足农户生产生活基本需求，灶台要贴瓷砖、要有简易橱柜；“改圈”标准为砖混结构，建筑总高度2.6米、占地面积14.38平方米、室内面积10.9平方米。

（三）制定计划（2017年8月31日—9月10日）

各镇（街道）要在摸清底数的基础上，按照全覆盖要求，科学制定年度实施方案，统筹安排“三改”工程任务和时间节点，合理确定每个月的施工村寨。要明确每个村寨建设内容、工程组织、改造数量和完成时限，并将有关情况整理汇总后报县住建局备案。

（四）强化培训（2017年8月20日—8月30日）

县住建局要采取召开培训会、现场观摩等形式深入开展改善农村人居环境建设技术培训和指导，县直相关部门要组织技术力量加强施工现场质量安全巡查与指导监督，及时掌握工程进度，督促施工人员按标准施工，确保工程质量。各镇（街道）要在每个行政村设立1名以上监督员，实施“三改”村寨可聘请1-2名热心公益、认真负责的村民代表作为义务监督员参与监督工作。

三、组织实施

（一）动员部署阶段（2017年8月15日—2017年8月31日）

全面开展调查摸底，建立工作机制，召开全县改善农村人居环境建设动员会，层层动员部署，统一思想，做好“三改”工程建设工作。

- （二）级别评定阶段（2017年9月1日—2017年9月15日）

对列入实施对象的农户，按照改造内容需求，用以下标准划分级别：

1．改厕。无化粪池、木板搭桥、粪池敞开，无墙、无顶、无门、无蹲便器，需全部重建的划定为一级；厕所无砖砌墙体、无盖板、无水冲设备，除化粪池外需全部重建的划定为二级；有砖砌墙体、盖板、化粪池，仅需对厕所内设备进行改造的划定为三级。

2．改厨。无灶台、橱柜，需重新打灶台、橱柜的划定为一级；有灶台、无橱柜，灶台需要贴砖、打橱柜的划定为二级。

3．改圈。针对存在人畜混居，需新建圈舍的农户进行补助。

（三）组织实施阶段（2017年9月15日—2017年12月31日）

1．下达任务。根据各镇（街道）摸底调查情况，核实确定实施村寨、农户数量，将年度任务下达至各镇（街道）。

2．确定对象。初定“三改”农户名单后，各镇（街道）要将名单和补助政策在村务公开栏公示，公示期不少于3天，公示无异议后组织实施。

3．组织施工。实施主体为各镇（街道），通过村民自建或各村组织施工队伍，按照相关部门提供的参考图集因地制宜组织实施，不得降低建设标准，具备条件的村寨可自行提高建设标准。

4．组织验收。工程分三个阶段验收：即基坑开挖完工验收；基础部分完工（如化粪池盖板前）验收；竣工整体验收。每个阶段验收工作由各镇（街道）相关工作人员、改造户、施工方和村义务监督员逐户进行，并认真填写验收表，由各镇（街道）留存备案。

（四）考核验收阶段（2018年1月1日—2018年1月20日）

1．监督检查。各镇（街道）要成立改善农村人居环境建设监管小组，依据相关质量标准和技术规范对工程实施全程监督管理。

2．项目验收。工程完工后，各镇（街道）组织考核验收小组逐村开展检查验收，验收合格后由县财政部门按规定拨付工程款项。

3．考核评估。改善农村人居环境“三改”建设工作结束后，由县住建局汇同县扶贫局、县环保局等单位组成考核小组，采取听取汇报、查阅资料和现场查看等方式对各镇（街道）项目组织管理、资金使用、项目任务完成、建设质量、技术指导与健康卫生教育、使用与管理以及建立长效管理机制等情况实施考核评估。

四、保障措施

（一）加强组织领导

为加快全县改善农村人居环境“三改”工程建设工作有序推进，及时研究解决工作中存在的困难和问题，成立龙里县改善农村人居环境“三改”工程建设工作领导小组，其成员名单如下：

组  长：魏  明（县政府副县长）

副组长：朱玉香（县政府办公室常务副主任）

龙  虎（县住建局局长）

成  员：罗祥金（县督查督办局局长）

王国祥（县发改局局长）

龚传贵（县财政局局长）

胡  琼（县环保局局长）

庹朝平（县委宣传部副部长、县文旅局局长）

罗显琴（县卫计局局长）

杨  杰（县规划局局长）

谢启林（县扶贫局局长）

田文松（冠山街道党工委副书记、办事处主任）

刘乃云（龙山镇党委副书记、政府镇长）

昌德林（谷脚镇党委副书记）

严晓飞（醒狮镇党委副书记、政府镇长）

蒋光燕（洗马镇党委副书记、政府镇长）

邱  毅（湾滩河镇党委副书记、政府镇长）

领导小组下设办公室在县住建局，龙虎同志兼任办公室主任，黄华海同志兼任办公室副主任，具体负责组织指导和协调落实，会同有关部门开展相关培训、调度、督导、考核等工作。

各镇（街道）作为改善农村人居环境建设工作责任主体，要制定具体实施方案和年度建设计划扎实推进，确保按时限要求保质保量完成目标任务。县有关部门要明确职责任务，安排专人负责，细化工作措施，密切协调配合，形成工作合力，保障各项工作有序开展。县督查督办局、县住建局要采取督查、暗访等方式开展监督检查，研究建立农村人居环境统计和评价机制，依据目标完成情况和整治效果，奖励一批工作先进村，并对推进工作进度快、成效好的镇（街道）进行通报表扬，对因工作推进不力、工程质量不符合要求、资金管理不善等造成不良后果的，追究有关责任人的责任。

（二）落实保障资金

各镇（街道）按标准要求实施“三改”工程建设所需资金由县财政统筹解决。

附件：9—1．龙里县改善农村人居环境“三改”工程建设评定补助标准

9—2．龙里县改善农村人居环境建设参考图集

附件10：

龙里县农村人居环境“四清四化”行动

助推脱贫攻坚实施方案

为营造良好的农村人居环境和发展环境，进一步推进全县农村人居环境整治工作，加快脱贫攻坚步伐，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

按照全面建成小康社会和脱贫攻坚的总体要求，以保障农民基本生活条件为基础、以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向，立足实际，循序渐进，努力打造“整洁干净、布局合理、设施完善，环境优美、文明和谐”的美丽乡村，全面改善农村人居环境。

二、目标任务

以改善农村居住环境、发展环境，建设美丽乡村为目标，以治理农村“脏、乱、差”为重点，标本兼治，全面开展农村“四清四化”工作。“四清”：清垃圾、清杂物、清污水、清陋习。“四化”：绿化、美化、亮化、净化。通过治理，实现农村环境卫生基本得到治理，各镇（街道）、村（社区）人居环境管理长效机制逐步建立完善。

三、基本原则

（一）坚持属地主导、部门联动原则。各镇（街道）为本辖区农村人居环境综合整治的第一责任主体，负责农村人居环境“四清四化”的宣传发动、组织实施、推进落实，各职能部门、挂帮单位负责督促指导，多渠道协调和争取资金项目，强化基础保障等。

（二）坚持突出重点、整体推进原则。集中开展农村环境卫生专项整治行动，迅速解决重点区域的环境问题，结合“四在农家．美丽乡村”建设，培育典型，以点带面，全面推进。

（三）坚持健全机制、长效管理原则。集中整治与长效管理、治标与治本同步推进，完善保障措施，健全管理体系，促进农村人居环境整治工作持久、深入开展。

四、工作重点

（一）清垃圾。清理村街道路、村庄周边积存垃圾，重点是村街路口、村内主次干道、河道、农村集贸市场、村内文化广场长廊等关键地段，做到及时清运、集中处理。彻底改变垃圾乱倒、随处可见的现象。农村垃圾的就地处理和无害化处置，各镇（街道）可结合实际，科学合理设置垃圾填埋场，优先选择填埋（惰性垃圾）方式和垃圾（有机垃圾）发酵堆肥的方式对农村垃圾进行有效处理。垃圾处理配套设施建设根据县环保局《2016年度贵州省龙里县农村生活垃圾处理实施方案》加快推进步伐。

（二）清杂物。清理村寨道路、巷道、门庭院落乱堆乱放的柴草杂物、建筑材料、居民废弃物，拆除和修整村民废弃的有碍景观的坍塌破房以及村寨内的残垣断壁。有效防止村寨主次干道私搭乱建、乱堆乱放等现象。

（三）清污水。清理村寨主次干道及周边排水排污沟渠、小水塘、居民圈舍，清除积存在暴露沟渠、小水塘内、居民圈舍的生活污水、恶臭淤泥、粪便粪水等。杜绝污水粪水乱倒乱排、暴露横流等现象。

（四）清陋习。充分发挥村民在农村人居环境整治中的主体作用，引导村民制订切实可行的《村规民约》，对人居环境保护保洁和整治作出规定，着力整治农村陋习。按照“一事一议”的方式对村寨道路、公共场所、家庭院落等区域环境卫生日常管理和维护进行协商、讨论、决定，形成农村人居环境整治人人自觉、户户参与、家家受益的良好态势，从而推动农村人居环境整治工作驰而不息的开展下去，同时，在中小学开展农村环境整治宣传，使学生能成为农村环境整治的“小小宣传员”和“小小监督员”。

（五）绿化。因地制宜种植各类树木、花草，大幅度增加绿地面积，完善现有绿化设施，在具备条件的村寨打造园林绿化景观。

（六）美化。有条件的村庄要加强文化广场、文化墙、村民活动中心建设，可设美观整齐的村务公开栏、宣传栏，主要道路两侧院墙可规范粉刷醒目的宣传标语，也可绘制各种有益健康文明、积极向上的宣传画。

（七）亮化。修缮维护村内已建好的路灯等亮化设施，对已损坏的亮化设施及时更换，有条件的村结合实际实施现有亮化设施提档升级。

（八）净化。结合村寨实际，因地制宜对村庄建设的建筑样式、立面等进行规划和提升。重点拆除违章建筑，整治和规范临街、临路户外广告、路牌和公共标志。

五、实施步骤

（一）宣传动员（2017年8月20日—2017年8月30日）

各镇（街道）结合本地实际，分别制订切实可行的工作实施方案，明确工作措施、工作目标、责任人等，由镇（街道）挂村（社区）领导牵头，第一书记、小康驻村干部配合，进村进组召开群众动员会议，做好群众动员工作，广泛宣传发动，营造全面开展农村人居环境“四清四化”专项行动户户支持、人人参与的浓厚氛围。

（二）集中排查整治（2017年8月30日—2017年11月30日）

由各镇（街道）牵头，在前期充分动员发动的基础上，按照“四清四化”要求，集中开展农村环境卫生综合整治专项行动，对各村所有主次干道两侧、集镇和村寨积存垃圾、污水粪水、杂草杂物、残垣断壁等进行大清扫、大清理、大清运；对村寨内的公共设施、违法建筑、景观立面该改造的改造，该拆除的拆除，该规范的规范，边整治边排查，发现一处治理一处。

（三）建立长效机制（2017年8月起）

由各镇（街道）牵头，以村（社区）为单位，结合专项整治中发现和存在的突出问题，建立农村切实可行的人居环境长效管护机制、考评奖惩措施等。制定真正可执行可操作可落实且符合农村实际的《村规民约》、村民自治管理章程等机制体制。探索门前三包、党员群众分段包片等环境卫生自治方式，分区域、分重点、明责任，全面抓好农村人居环境整治各项任务的落实。治标的同时将工作重点落实到治本上，形成政府主导、村民自治、相得益彰、互为补充的农村人居环境长效管护措施，从根本上改善农村人居环境。

六、工作要求

（一）加强领导，落实责任。实施农村人居环境整治工作是一项惠及广大农民群众的民生工程，是着力改善农村环境的重要内容。各镇（街道）是农村人居环境整治的实施主体，要迅速成立由党政主要负责同志为组长的工作领导小组，按要求立即启动该项工作，相关帮扶单位和职能部门要切实配合、多方支持、全面参与，确保各项工作落到实处。

（二）多元投入，形成互补。要充分整合农村经济发展项目资源，采取县、镇（街道）适当补助、农户自筹的方式，解决农村人居环境治理经费。从2017年9月起，30户（含）以上50户以下的自然村寨，由县级财政补助卫生保洁费200元/月/寨，50户（含）以上的自然村寨补助卫生保洁费300元/月/寨，补助经费由镇（街道）统筹使用，补助期限暂定为2年。定期对各自然村寨积存垃圾进行清运处理，明确建档立卡贫困户作为专职卫生保洁员，对指定区域进行定期清扫。同时，各镇（街道）要指导和引导各村（社区）逐步建立完善农村人居环境卫生保洁收费制度，把政府支持、社会参与和农户自主投入紧密结合起来，加快推进农村人居环境整治步伐。

（三）加大宣传，营造氛围。各镇（街道）要结合农村工作特点，采取多种有效形式，广泛宣传农村人居环境整治的重要性和必要性，动员干部群众自觉参与到农村人居环境整治工作中来。充分发挥媒体的舆论导向作用，着力报道和总结推广农村人居环境整治过程中的成功经验和先进典型，努力营造健康文明、积极向上的良好氛围。

（四）强化考评，督促落实。各镇（街道）要建立完善对村（社区）环境卫生考核评比方案、制度或办法，结合实际每年组织开展最美村寨、卫生之家评比等活动，对环境卫生良好的集体和个人进行表彰。从9月份开始，结合县脱贫攻坚每月督查工作，县督查组要将农村人居环境“四清四化”工作落实情况、镇（街道）、村（社区）人居环境长效管护措施、机制体制建立情况和执行情况纳入督查的重要内容，计入督查考核分值，并进行正负面通报。

附件13：

龙里县保障民政政策落实助力

脱贫攻坚工作方案

按照全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进大会及全县进一步夯实基层基础、深化改革创新、全力推进脱贫攻坚工作专题研讨会议精神，围绕我县退出滇桂黔石漠化片区县工作要求，深入推进脱贫攻坚工作，落实民政兜底相关政策，推进精准保障，实现精准脱贫，结合现阶段工作实际，特制定本方案。

一、工作目标

通过低保救助、医疗救助、临时救助、特困人员救助等民政兜底，将全县精准扶贫建档立卡系统中无业可扶、无力脱贫和暂时不能脱贫的农村特困供养人员、农村低保长期保障户、重点保障户全部纳入社会保障兜底救助范围；将具有劳动力的农村低保一般保障户通过低保救助、产业扶持等精准扶贫方式助其脱贫；着力解决易地扶贫搬迁民政后续保障问题。

二、重点任务

（一）农村低保工作。一是各镇（街道）继续按照《龙里县民政局关于开展低保提标核查“回头看”认真做好社会救助兜低保障工作的通知》（龙民政发〔2017〕18号）要求，强化低保排查，确保不漏户漏人，严格按程序将应保能保的困难群众全部纳入低保。二是县民政局负责做好督导工作，加强与各镇（街道）沟通对接，抓实低保提标“回头看”工作。三是在低保提标核查“回头看”工作基础上，组织开展低保工作集中整治，对低保对象认定机制、审核审批程序、低保政策执行、低保资金发放等低保工作落实情况进行全面排查，对存在的问题进行集中整改，并总结经验教训，进一步健全完善低保工作管理机制，于10月20日前完成。四是加强部门协作。县扶贫局与县民政局、各镇（街道）社会事业办与扶贫工作站加强协作，每月30日前做好农村低保户、特困供养户信息与扶贫信息比对和动态信息变更、录入、备案工作，确保农村低保、特困供养信息与扶贫信息一致，推进两项制度有效衔接。五是发动各方力量。各镇（街道）要将低保工作与脱贫攻坚工作同安排同部署同推进，发动村（社区）干部、驻村干部、包村干部、精准扶贫包保干部等全镇（街道）干部对辖区内贫困户和非贫困户进行全面筛查，尤其要将因病因灾因学因祸等原因致贫返贫的符合低保条件的困难群众及时纳入低保保障范围，将子女具有赡养能力但不尽赡养义务而将其纳入低保长期保障户和重点保障户予以保障的及时清退，确保民政兜底兜得准、兜得住、兜得稳、兜得牢。六是加强制度衔接。县民政局负责每月按时足额将低保、特困供养资金发放到位，对符合条件的建档立卡贫困户按规定纳入农村低保、特困供养保障范围，纳入低保范围的建档立卡贫困户实施农村低保季节性缺粮户粮食救助制度。各镇（街道）、县扶贫局负责将符合扶贫条件的农村低保户按规定纳入建档立卡范围开展精准帮扶，尤其是将农村特困供养户、农村低保长期保障户、重点保障户全部纳入精准扶贫户，录入扶贫系统进行管理，确保不漏户漏人。发现农村特困供养人员、农村低保长期保障户和重点保障户未录入扶贫系统作为建档立卡精准扶贫户进行管理的，由县民政局、县扶贫局联合查找原因，于8月30日前提出具体措施，及时予以解决。

享受对象：本县行政区域内共同生活的家庭成员人均收入低于本县最低生活保障标准，且符合本县最低生活保障家庭财产状况规定，以及居住证持有人及其共同生活家庭成员在本县持续居住1年以上的家庭。

享受标准：1．农村居民最低生活保障标准3528元/年/人。2．家庭农村最低生活保障待遇=〔当地农村居民最低生活保障标准-家庭人均纯收入（低保口径）〕×保障人数+增发特殊补助金。

申办流程：申请(本人或委托村居委会)→调查核实（镇、街道）→民主评困（镇或街道组织、村居干部和村居民代表参加）→一榜公示（村居委会或村民组）→审查（镇、街道社会事务办）→审核（镇政府、街道办事处）→二榜公示（镇政府、街道办事处、村居委会）→审批（县民政局）→三榜公示（县民政局、镇政府、街道办事处、村居委会）→批准待遇（县民政局）→保障金发放（县民政局委托县金融机构按月发放）。

牵头单位：县民政局；责任单位：各镇（街道）、县扶贫局

（二）医疗救助。县民政局负责对纳入低保范围的建档立卡贫困户参合参保个人缴费部分按每人每年不低于30元标准给予资助，对特困供养人员参合参保个人缴费部分给予全额资助。开展医疗救助“一站式”服务，分类按比例对精准扶贫户、低保户、特困供养人员等医疗救助对象给予救助，对特困供养人员、最低生活保障家庭成员中的长期保障户及80岁以上老年人和精准扶贫建档立卡贫困人口中的大病患者中的重大疾病患者符合规定住院费个人自付部分，由医疗救助基金在年度基本住院救助封顶线内给予全额救助。对合医、大病商保报销、医疗救助后，个人负担费用仍较大且影响家庭基本生活的，可通过医疗扶贫、临时救助、慈善援助等方式帮助解决。

享受对象：具有本县常住户籍或具有本县居住证且在本县连续居住1年以上的建档立卡贫困人口中的大病患者，特困供养人员，最低生活保障家庭成员，二十世纪六十年代初精减退职老职工，家庭经济困难精神障碍患者、肇事肇祸精神患者，艾滋病人和艾滋病机会性感染者，除一至六级残疾军人以外享受抚恤补助的优抚对象，低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者，因医疗自付费用过高导致家庭无力承担的患者，以及县人民政府规定的其他特殊人员。

享受标准：1．对重点医疗救助对象参加新型农村合作医疗的个人缴费部分，给予补贴。2．对救助对象经基本医疗保险、大病保险和其他补充医疗保险支付后，个人及其家庭难以承担的符合规定的基本医疗自负费用，按规定比例给予补助。3．对医疗救助对象中的重特大疾病患者给予重特大疾病医疗救助补助。

申办流程：1．对特困供养人员、最低生活保障家庭成员和二十世纪六十年代初精减退职老职工等已确定的医疗救助对象的医疗救助，由民政部门直接申办，实行医疗救助费用“一站式”结算或县级民政部门直接救助；2．医疗救助范围中的艾滋病人和艾滋病机会性感染者，持当地卫生计生部门出具的相关证明材料及票据，直接到县级民政部门申请医疗救助。3．其他人员，向户籍（居住证）所在地镇人民政府、街道办事处提出申请。具体救助流程为：申请（本人或委托家庭其他成员、村居委会）→调查核实（镇、街道社会事业办）→审核（镇政府、街道办事处）→公示（镇政府、街道办事处、村居委会）→审批（县民政局）→医疗救助金发放（县民政局委托县金融机构发放）。

牵头单位：县民政局；责任单位：各镇（街道）、县卫计局

（三）临时救助。一是因病因灾因学因祸等原因造成个人或家庭陷入困境基本生活困难的，根据其家庭自付费用情况，给予最高不超过50000元临时救助，特殊紧急情况可启动“救急难”程序实施救助。二是低保家庭因子女参加全国高考被国家下达招生计划的全日制本科院校录取而无力入学的，按每人5000元标准给予一次性临时救助；特困供养人员、孤儿及虽未享受孤儿养育政策，但因父母一方死亡，另一方杳无音信造成其事实无人抚养的特殊困难人员，参加全国高考被国家下达招生计划的全日制本科及以上院校录取的，按每人每学年5000元标准给予一次性临时救助，直至大学毕业；精准扶贫建档立卡户子女参加全国高考被国家下达招生计划的全日制本科及以上院校录取而无力入学的，提供户籍所在地镇人民政府（街道办事处）出具的未享受过“雨露计划”、工会、团县委等部门助学补助证明后，按每人4000元标准给予一次性临时救助。三是对我县2016年以来搬迁的易地扶贫搬迁贫困户，按照城市低保标准（532元/月/人），给予3个月的临时救助。

享受对象：1．因病因灾因学因祸等特殊原因造成个人或家庭陷入困境基本生活困难的贫困家庭，以及县人民政府认定的其他特殊困难人员。2．2016年以来按照要求搬迁并拆除旧房的易地扶贫搬迁贫困户。

享受标准：根据贫困家庭困难程序确定救助标准，原则上每年临时救助不超过2次，最高救助限额为50000元。

申办流程：申请（本人或家庭其他成员）→调查核实（镇、街道社会事业办）→民主评困（镇或街道组织、村居干部和村居民代表参加）→公示（村居委会）→复核（镇政府、街道办事处）→审批（县民政局）→临时救助金发放（县民政局委托县金融机构发放）。

牵头单位：县民政局；责任单位：各镇（街道）、县移民局

（四）特困人员供养。一是将农村特困供养户全部纳入精准扶贫建档立卡贫困人口进行登记，录入扶贫系统，作为民政兜底扶贫对象进行管理。二是各镇（街道）认真按照《龙里县人民政府办公室关于印发龙里县动员城乡特困供养人员入住敬老院实施方案的通知》（龙府办函〔2017〕94号）文件要求落实特困人员入住敬老院工作，进一步推进提高敬老院入住率工作。

享受对象：在本县行政区域内具有本县常住户籍或持有居住证且在本县连续居住1年以上，无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的60周岁以上的老年人、残疾人、未满16周岁的未成年人、县人民政府规定的其他特困人员。

享受标准：特困人员供养标准包括基本生活标准和照料护理标准，基本生活标准原则上按不低于本县城市最低生活保障标准532元/月/人的1.3倍核算，照料护理标准分为全自理标准、半自理标准、全护理标准（具体标准待黔南州人民政府正式下发《黔南州特困人员救助供养实施办法》后参照执行）。

申办流程：申请（本人或委托村居委会、其他村民）→民主评议（镇或街道组织、村居干部和村居民代表参加）→审核（镇政府、街道办事处）→公示（村居委会）→审批（县民政局）→特困供养金发放（县民政局委托县金融机构发放）。

牵头单位：县民政局；责任单位：各镇（街道）、县财政局

三、保障措施

（一）加强组织领导。为确保此项工作顺利进行，及时成立龙里县保障民政政策落实助力脱贫攻坚工作领导小组，成员名单如下：

组  长：杨贵丽（县政府副县长、县红十字会会长）

副组长：孟  杰（县民政局局长）

成  员：龚传贵（县财政局局长）

罗显琴（县卫计局局长）

梁世坪（县移民局局长）

谢启林（县扶贫局局长）

罗  勇（冠山街道党工委书记）

翟建明（龙山镇党委书记）

吴德富（谷脚镇党委书记）

熊  波（醒狮镇党委书记）

冯  波（洗马镇党委书记）

陈朝华（湾滩河镇党委书记）

领导小组下设办公室在县民政局，孟杰同志兼任办公室主任，负责指导和督促民政政策的有效落实。

（二）加大跑上力度。成立向省、州申请专项资金工作专班，由县领导带队到省、州专题对接争取资金，并做好资金申请追踪工作。县财政局要足额调剂敬老院整改及物资购置资金，尽快将湾滩河镇、洗马镇等敬老院投入使用。

（三）加强政策宣传。县民政局、各镇（街道）、各包保责任人要通过多种形式，加强民政兜底政策宣传工作，让贫困户了解低保、医疗救助、临时救助、特困供养等惠民政策，让易地扶贫搬迁户了解搬迁后低保救助、临时救助、敬老院集中供养共享政策。各镇（街道）包村领导、驻村第一书记要亲自组织参与村级评议，将符合条件的困难群众全部纳入低保、特困供养保障范围和医疗救助、临时救助范围，动员特困供养人员入住敬老院。各包保责任人要及时反馈低保、特困供养动态信息，确保应保尽保，应救尽救，应兜尽兜。

（四）及时核准对象。各镇（街道）负责，县移民局配合，及时核准报送已搬迁到安置点并拆除旧房的易地扶贫搬迁户名单和自愿申请农村低保转城市低保的易地搬迁户资料，让搬迁户早日享受惠民政策，确保搬迁户基本生活，争取搬迁一批，核准一批，发放一批。已完成搬迁的湾滩河镇、醒狮镇于11月20日前完成资料审核报送工作，确保11月30日前将搬迁户临时救助资金发放到位，申请农村低保转城市低保办理到位。

（五）建立代办机制。各镇（街道）要将低保、特困供养工作与精准扶贫工作同安排同部署同推进，明确各帮扶责任人于9月30日前完成包保贫困户是否符合低保、特困供养、医疗救助、临时救助条件，以及特困供养人员入住敬老院等情况摸底工作，并负责为符合条件的贫困户代办各类救助申办手续。

（六）加强工作督导。县民政局负责深入各镇（街道）进行工作督导，指导督促各镇（街道）抓好各项工作落实。

附件14：

龙里县产业脱贫攻坚行动实施方案

根据全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进电视电话会安排部署，按照产业扶贫是打赢脱贫攻坚战的根本出路和“第一硬仗”的要求，结合龙里实际，特制定本实施方案。

一、工作思路

按照全面规划、全面推进、突出主导产业、突出贫困村、突出市场主体带动的“两全面三突出”思路，系统谋划产业扶贫，重点针对全县74个贫困村和贫困户，精准对接，落实产业脱贫措施。按照“3+N”发展模式，以刺梨、蔬菜、生态畜禽为主导，以食用菌、优质水果、特色养殖为补充，到2019年努力使三个主导产业得到充分发展，刺梨培育达31.5万亩以上，蔬菜种植达34万亩以上、蛋鸡养殖达130万羽以上、生态猪养殖达20万头以上。围绕上述产业发展任务，紧扣2017年我县1.61万人实现产业脱贫一个目标，全力抓好贫困户生产技能培训和新型农业经营主体培育二个重点；聚力实现贫困户生产技能、经营项目、家庭收入三大突破；努力创新产业项目服务、农产品加工、销售直通、冷链物流四大机制；落实脱贫村科学制定一个产业规划、建立一个产业脱贫服务体系、选准一批经营主体、开设一个田间地头脱贫培训班、形成一本“手拉手”产业脱贫台账五大举措。形成推动贫困户转观念、学技能、兴产业、促增收的产业脱贫攻坚直达小康目标“12345”发展新模式。

二、工作目标

2017年，农业总产值达28亿元以上，实现农村居民人均可支配收入达10320元以上，高于全省平均水平，种养殖收入占农村居民可支配收入75%以上，有效支撑1.61万人贫困人口脱贫，确保龙里县退出滇桂黔石漠化片区县。

（一）主导产业目标

1．刺梨。充分发挥龙里县“中国刺梨之乡”和“中国刺梨名县”品牌作用，抓好刺梨种植，实现三产融合发展。2017年全县种植刺梨24.5万亩，总产量4万吨，总产值8亿元；2018年全县刺梨种植28万亩以上，总产量10万吨，总产值20亿元；2019年全县刺梨种植31.5万亩以上，总产量13万吨，总产值40亿元。

2．蔬菜。深度挖掘利用龙里县是贵州省六个国家现代农业示范区之一，“龙里豌豆尖”获得地理标志认证的优势。2017年蔬菜种植面积达到33万亩，并大力发展反季节蔬菜、设施农业。到2018年、2019年全县蔬菜种植面积稳定在34万亩左右，综合产值年平均增长速度达10%左右。

3．生态畜禽。利用良好生态环境及区位优势，大力发展以绿壳蛋鸡、生猪（黑毛猪）养殖等为主导的生态畜禽养殖。

2017年，全县绿壳蛋鸡出栏25万羽，绿壳鸡蛋产量1500吨，产值5250万元；生猪出栏13万头（黑毛猪1万头），猪肉产量11550吨，产值2.6亿元。

2018年，全县绿壳蛋鸡出栏45万羽，绿壳鸡蛋产量2700吨，产值11475万元；全县生猪出栏15万头（黑毛猪1.2万头），猪肉产量13320吨，产值3亿元。

2019年，绿壳蛋鸡出栏65万羽，绿壳鸡蛋产量3900吨，产值16575万元；全县生猪出栏17万头（黑毛猪1.5万头），猪肉产量15450吨，产值3.4亿元。

（二）特色产业目标

大力发展食用菌、优质水果、优质肉牛、羊等特色产业，将其作为刺梨、蔬菜、生态畜禽等主导产业的有益补充。

1．茶叶。坚持绿色有机方向，围绕“一标准”建设，不断调整优化产业结构，坚持高效、优质、生态、安全发展之路，全面提升茶产业核心竞争力。依托贵州福茶商贸有限公司等4家茶叶企业，新增、改造茶园5000亩，到2018年，实现产值9000万元。

2．食用菌。2017年全县食用菌种植200亩，产量3000吨，产值750万元；2018年全县食用菌种植400亩，产量6000吨，产值1500万元；2019年全县食用菌种植600亩，产量9000吨，产值2250万元。

3．优质肉牛。2017年全县优质肉牛出栏1500头，销售收入1800万元；2018年出栏2500头，销售收入3000万元；2019年出栏4000头，销售收入4800万元。

4．优质肉羊。2017年全县优质肉羊出栏1万头，销售收入800万元；2018年全县优质肉羊出栏1.5万头，销售收入1200万元；2019年全县优质肉羊出栏1.8万头，销售收入1440万元。

5．优质水果。2017年全县水果种植面积1.78万亩，投产面积3000亩，产量2340吨，产值1420万元；2018年新增水果种植面积1200亩（百香果500亩），投产面积3500亩，产量2730万吨，产值2100万元；2019年新增水果种植面积700亩（百香果350亩），投产面积1.8万亩，产量1.4万吨，产值8500万元。

6．冷水鱼。2017年，实现冷水鱼产量20吨，产值60万元；2018年，实现冷水鱼产量40吨，产值120万元；2019年，实现冷水鱼产量60吨，产值180万元。

7．花卉苗木。以龙架山花卉苗木及观光旅游示范园区为载体，以现代花卉生产示范为主体，兼顾生态旅游观光，充分发挥区位优势和资源优势。2017年发展花卉苗木种植1.5万亩，培育各种花卉苗木约9000万余株，产值达3亿元。

三、产业布局

充分发挥龙里县国家现代农业示范区规划引领，大力推进“一区六园”产业发展。按照“一体两翼”（“一体”即谷脚镇、冠山街道、龙山镇片区；“两翼”即“北翼”为洗马镇、醒狮镇，“南翼”为湾滩河镇、龙山镇草原片区）的产业布局，立足我县一村一品资源禀赋和贫困村、贫困户产业发展实际，在中部龙里县茶香刺梨产业示范园区依托3A级景区发展乡村旅游，推进三产融合。同时紧紧围绕本县及贵阳市场，按照“农超对接”“农社对接”“农校对接”的需求，以种植多品种、高接茬时令蔬菜的模式，大力发展蔬菜保供基地。在龙架山花卉苗木及观光旅游示范园区以城郊型旅游，户外拓展推动产业发展。在龙山镇现代特色山地农业观光示范园区以湿地公园近郊游和农家乐特色餐饮推动花卉产业发展。在洗马镇现代山地高效示范园区、醒狮镇农业产业及农产品加工示范园区以指导贫困户开展刺梨辣椒为主，并以蒜苗等其他时令蔬菜为主打品种接茬的种植模式，以及生态畜禽养殖等为重点发展特色种养产业；在南部片区依托湾滩河现代高效生态示范园区，带动山区大力发展刺梨种植，平缓地区发展以辣椒为主的茄果瓜类农产品、以豌豆尖为主打品种接茬的种植模式和生态畜禽等为重点发展的山地高效特色种养产业。

四、主要做法

为确保以上产业发展目标能够精准落地，如期实现，助推脱贫攻坚。采取以下做法。

（一）强力推进刺梨产业

将刺梨作为“一县一业”特色优势，以市场需求为导向，以刺梨种植为基础，以刺梨加工为龙头，以科学技术为支撑，结合退出滇桂黔石漠化片区县及巩固退出成果，重点抓好六大刺梨产业种植区，各打造1个1000亩以上标准化种植示范基地，加快推进谷脚至洗马百里刺梨产业带建设，年新增刺梨种植3.5万亩以上。依托现有产业条件和发展基础，扶持恒力源、黔宝、奇昂等一批发展潜力大、市场前景好、整体实力强的刺梨加工企业做大做强，积极培植有机型、生态型和原产地深加工产业，不断完善“龙头企业+基地+合作社+农户”模式，形成农工商贸一体化的刺梨产业链条。对无劳动力、无经营能力的贫困户，鼓励通过土地或人力资源进行入股，稳妥推进刺梨产业领域“三变”改革。努力做大做优做强龙里刺梨产业，打造山地高效特色农业和农业“接二连三”升级版。加强与刺梨种苗经营企业、合作社沟通，优先吸纳贫困户就近进入刺梨良繁基地务工，切实拓宽贫困户务工渠道，每年解决贫困户就业200人以上，人均务工收入10000元以上。

（二）加强龙头企业培育

充分发挥贵州双龙现代农副产品集散中心作为贵州省扶贫蔬菜销售专区的优势作用，有效拉动农业产业发展。一是加大农业招商引资力度，抓好茂阳投资有限公司引进落地。鼓励和引导各类投资主体到我县各农业园区发展适合企业化经营的现代种养业，采取独资、股份合作、联合经营等方式创办龙头企业。二是以现代高效农业示范园区为平台和助推器，加快推动龙头企业向主导产业集聚，使龙头企业成为现代农业发展的重要主体。三是不断壮大现有龙头企业，在企业产品认证、品牌打造和渠道建设等方面给予奖励。同时，对带动能力突出的龙头企业实施财政奖励和优先安排产业扶贫基金、信贷支持。2017年，培育贵州恒力源天然生物科技有限公司、龙缘盛豆有限公司、龙哩邓氏辣子鸡、贵州昌哥食品有限公司等县级以上龙头企业8家，全县龙头企业总数达47家以上。龙头企业年产值达40亿元以上，带动贫困户0.3万户1.05万人实现增收脱贫。

（三）加快冷链物流系统建设

抓住我省冷链物流发展的有利时机，合理规划、布局冷链基础设施，拓展物流网络。鼓励农产品生产加工企业、流通企业参与冷链物流系统建设，引导其发展高效冷链物流公司。着力加强产地预冷和冷藏运输等薄弱环节建设，尽快形成功能完善、布局合理、设施装备先进、上下游紧密衔接、运行管理规范的冷链物流发展格局，形成大规模产业集群，减少断链现象发生，逐步实现从产地到餐桌的全程冷链物流无缝对接，为农产品品质与安全提供有力保障。依托贵州双龙现代农副产品集散中心产业扶贫蔬菜销售专区地理优势，配套冷链和采后商品化处理设施设备。通过向上争取项目和基金支持、鼓励企业投入等方式发展冷链物流，2017年在全县新建冷库15万立方以上，配置冷链车50辆以上。

（四）推进交易平台建设

充分发挥龙里县的交通区位优势，继续推进国家电子商务进农村综合示范县和智慧农业建设，加快建设农产品电子商务运营服务中心，着力打造一个集农产品电商公共服务平台、集约化农产品、现代化农产品仓储、专业化农产品物流、信息化人才培训创业、标准化农产品展示检测于一体的农产品综合电商运营服务中心，进一步完善流通市场，提升产业经营水平，开拓农产品市场，着力提升农业产业化经营水平。同时推动贵州双龙农副产品批发市场与农民专业合作社、生产基地、贫困村产业脱贫专班等对接，建立农产品直销市场的“快车道”。

（五）创新农产品产销对接机制

一是建立县内公共机构联系贫困村贫困人口产销定向机制。公共机构定向贫困村签约采购农产品，重点向深度贫困村倾斜采购。积极引导民营企业等公共机构以外的其他市场需求定向贫困村贫困人口签约采购。二是以镇（街道）为节点建立贫困村贫困人口农产品产地直销收储中心（产地批发市场），形成产地直销收储中心连接市场的直通渠道。三是组织小草帽、甲摆、翠微等合作社以及龙缘盛豆、龙哩邓氏辣子鸡、兴溢诚豆制品有限公司、醒狮程熙辣椒厂、昌哥食品有限责任公司等企业对接贫困村，优化实现“村企对接”“农超对接”“农校对接”“农社对接”等销售渠道，切实解决农产品销售难问题。

（六）大力发展农民专业合作社

一是紧紧围绕主导优势产业和区域性特色产业发展，积极引导村级组织、农业龙头企业、基层经营性农技服务组织、基层供销社、返乡创业农民、各类专业大户和社会化服务组织等领办、创办农民专业合作社，支持和鼓励以多种要素入股组建农民专业合作社。二是积极向上争取项目资金支持合作社发展规模经营，对成功申报无公害绿色有机农产品，农产品原产地认证和注册商标、地理标志等给予财政资金支持和贷款贴息奖励。三是引导和支持有条件的农民专业合作社采取自我积累、社员入股、政府扶持、适当负债等多种形式兴办加工流通企业，进一步壮大实力。四是加强农民专业合作社的技术指导、质量监管、品牌建设和市场销售等服务，完善利益联结机制。同时，加大财政资金对刺梨、蔬菜、生态畜禽、食用菌、优质水果等优势产业农民专业合作社建设支持力度。2017年，全县农民专业合作社达到350家以上，培育州级以上示范社2家，带动全县2万户以上农户参与合作生产经营，其中贫困户5313户。到2018年，全县农民专业合作社达到370家以上，培育州级以上示范社3家，带动全县2.2万户以上农户参与合作生产经营，巩固带动贫困户5313户。

（七）加大餐饮服务品牌创建力度

放大城郊优势，加大宣传力度，充分发挥龙里辣子鸡、龙里野生菌、龙里肉饼鸡、醒狮豆腐宴等特色餐饮品牌影响力，吸引周边近郊旅游人群，促进旅游产业及优势农产品品牌的创建。

五、保障措施

（一）成立产业脱贫攻坚工作专班

组  长:李政泉（县政府副县长）

副组长:曾  继（县农工局局长）

王国祥（县发改局局长）

庹朝平（县委宣传部副部长、县文旅局局长）

向科艺（县林业局局长）

杨智琴（县供销社主任）

钱洪帮（县科技局局长）

熊  炜（县商贸局局长）

熊江敏（县财政局副局长）

肖崇黔（县扶贫局副局长）

成  员：县发改局、县农工局、县林业局、县扶贫局、县科技局、县商贸局、县供销社、县文旅局及各镇（街道）相关人员组成。

工作职责：按照产业脱贫攻坚要求，负责组织实施产业扶贫项目，不定期开展产业脱贫攻坚工作督查。

（二）强化资金保障

一是打破部门资金渠道制约因素，统筹整合发改、扶贫、水利、科技、工信、林业、农业等有关部门涉农资金用于产业发展，根据不同产业和各镇（街道）实际，按照先急后缓，先保障后优化的原则，做到重点产业重点推，重点区域重点发展，切实将涉农资金整合用于贫困区域的产业扶贫。二是推进供销社、农信社、农民专业合作社深度融合，加大贷款融资和申请扶贫专项资金，进一步增强流通、金融、科技服务功能。三是积极争取各种资金，发展既定的主导产业和特色产业。四是充分发挥龙里县金信农业科技发展有限公司融资平台作用，整合现有农业资源资产，撬动社会资本，做大做强农业产业，支持、扶持更多更大的农业大户、涉农企业，形成更多承载能力大，抗风险能力强的龙头企业，提供更多的就业岗位。

（三）明确工作职责

县农工局、县林业局要积极探索研究产业脱贫的扶贫模式，强化工作措施，量化工作目标，拟定具体工作实施方案，强化责任落实。县工信、文旅、供销等部门要根据各自职能，积极实施旅游扶贫、电商扶贫，强化产业脱贫功能；各金融机构要拓展农村金融业务，探索创新扶贫贷款机制，积极服务产业脱贫，为产业脱贫提供金融支撑。各镇（街道）、村和部门下沉人员要紧紧围绕产业扶贫项目，精心组织实施，确保产业扶贫工作取得实效。切实落实镇村工作队产业脱贫的主体责任和职能部门的包抓责任，确保产业扶贫落到实处，实现贫困村、贫困户产业脱贫结对帮扶全覆盖。

（四）严格督查考核

- 建立年度产业脱贫攻坚任务台账和责任清单，实行按月销号。定期对各镇（街道）和职能部门产业脱贫攻坚任务完成情况、履职情况进行定期督促检查，对工作落实不力的进行责任追究。严格把产业扶贫作为脱贫攻坚的“第一个硬仗”，以产业带动效果作为考评单位和个人的重要依据。

附件15：

龙里县就业扶贫工作推进实施方案

为扎实推进就业扶贫工作，促进决战决胜脱贫攻坚，确保我县2017年顺利退出滇桂黔石漠化片区县目标的实现，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持就业是民生之本、脱贫之基的指导思想，以提升贫困户就业实现程度为目标，以培训拉动就业、岗位支撑就业、创业带动就业、政策扶助就业、服务保障就业为主要任务，按照对标对表明确任务、围绕问题精准施策的思路，大力推进工作，确保就业扶贫目标任务的完成。

二、目标任务

按照“培训一人、就业一个、脱贫一户，创业一人，带动一片、激励一方”目标要求，通过实施未就业劳动力全员培训，确保建档立卡贫困户和易地扶贫搬迁户实现户均一人以上就业，有劳动力就业家庭人均年可支配收入达到3500元以上。

三、推进计划

分两个阶段推进工作，实现既定目标任务:

（一）第一阶段（2017年8月—2017年12月）。完成建档立卡贫困户未就业劳动力培训率达60%，户均一人就业率达70%以上；完成易地扶贫搬迁户未就业劳动力培训率达60%，户均一人就业率达80%以上。

（二）第二阶段（2018年1月—2018年4月）。完成建档立卡贫困户未就业劳动力培训率达100%，户均一人就业率达100%以上；完成易地扶贫搬迁户未就业劳动力培训率达100%，户均一人就业率达100%以上。

四、工作措施

围绕解决就业扶贫台账数据不精准、培训针对性不强、岗位对接不到位、公共服务体系不健全等问题，采取针对性措施，扎实推进就业扶贫工作。

（一）摸清底数，建好台账，夯实就业动态管理基础

建立人社部门协调指导、各镇（街道）统筹组织、各挂帮部门基础核查的就业扶贫台账建设工作机制，组织村组干部、小康驻村“第一书记”、挂帮单位干部开展常态化的进村入户、户户见面的基础数据核查工作，对贫困劳动力人员基本信息、就业失业状况、就业创业愿望、培训需求等进行认真细致的摸底排查和核实，及时填报相关台账。同时，以村为单位建立就业扶贫一户一档。资料包括：劳动合同复印件、龙里县贫困劳动力就业服务跟踪表、工资发放名册等。就业扶贫台账填报按照以下程序和要求进行：

- 挂帮部门基础信息填报。各挂帮部门在月度定期走访中，于每月10日前将动态核实更新的《龙里县XX镇（街道）XX村脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况台账（基础表）》报送镇（街道）。

- 镇（街道）汇总上报。各镇（街道）台账工作联络员将挂帮部门报送的《龙里县XX镇（街道）XX村脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况台账（基础表）》进行汇总，填写《龙里县XX镇（街道）脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况汇总表》，经分管领导审核、主要领导签字后加盖公章于当月18日前将纸质及电子版报送龙里县就业扶贫工作领导小组办公室（县人社局102室）。

- 县级汇总调度。县就业扶贫工作领导小组办公室对各镇（街道）报送的《龙里县XX镇（街道）脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况汇总表》进行汇总后，于当月25日前完成《龙里县脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况汇总表》，通过《龙里县就业扶贫工作专报》报送县扶贫开发领导小组，对就业扶贫推进情况进行分析调度。（牵头单位：县人社局；责任单位：各镇〔街道〕、各挂帮部门）

（二）拓宽渠道，搭建平台，提高就业公共服务水平

1．发挥产业吸纳贫困劳动力就业作用。一是依托本地优势产业发展，积极发挥基层就业服务平台作用，以开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等公共就业服务活动为契机，搭建用工对接平台，有针对性推荐贫困劳动力就业，进一步增强产业吸纳贫困劳动力就业的能力。二是加强对各企业的用工需求及招聘岗位信息的收集整理，筛选出适合扶贫对象就业的工作岗位，每月10日前通过各镇（街道）、村定期发布企业用工信息，利用广播电视、县政府网站、“龙里人社”微信平台、村组宣传栏等进行广泛宣传。印制宣传单，通过村干部、小康驻村“第一书记”、挂帮单位干部将用工岗位信息送至贫困户家中，确保企业用工岗位信息进村入户宣传动员到位。（牵头单位：县人社局；责任单位：龙里经开区管委会、各镇〔街道〕、各挂帮部门）

2．开发建设就业服务管理信息化平台。认真贯彻落实就业再就业政策，建立多渠道的就业服务网络，开发建设龙里县就业服务平台及手机APP信息化平台，积极为就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、易地扶贫搬迁劳动力等群体和县内外企业搭建就业创业“一站式”服务平台。精简就业手续办理流程，开辟网上咨询专区，确保管理不断线、服务无盲区。加强动态管理，依托就业服务管理信息化平台，实行就业状况实时跟踪，有效落实就业再就业政策，对建档立卡贫困劳动力加大定向帮扶力度，确保其顺利实现就业。（牵头单位：县人社局；责任单位：各镇〔街道〕、各挂帮部门）

3．借力对口帮扶搭建就业扶贫劳务输出平台。以国家实施东西部扶贫协作战略为契机，加强与对口帮扶的广州市南沙区就业扶贫劳务对接协作，拓宽劳务输出渠道。一是开展就业扶贫劳务输出协作，协调南沙区落实定点招聘企业50家以上，提供就业岗位1000个以上。畅通招聘渠道，建立人力资源和企业用工需求等信息互通工作机制。搭建劳务就业招聘平台，每年协调南沙区对口支援办、人力资源和社会保障局、劳动就业服务管理中心和人力资源协会组织企业到龙里县举办一场就业扶贫对口帮扶招聘会。力争实现三年转移劳动力就业1000人次以上。二是开展就业扶贫培训协作。以操作技能、医院护工、家政服务、电子商务等培训为切入点，实行校企合作、校校合作、“订单式”等模式，开展对口帮扶就业培训。对接南沙区对口支援办及人力资源和社会保障局等单位协调广东省技工学校等培训机构及其他优势资源为龙里县劳动力就业进行培训，促进龙里县中等职业学校与广东省等沿海优质中高职院校合作，使龙里县劳动力向沿海发达地区有序转移和稳定就业。（牵头单位：县人社局；责任单位：龙里中职校、各挂帮部门、各镇〔街道〕）

4．大力发展贫困劳动力居家就地就近就业。根据家庭服务业就业容量大、带动就业效率高的特点，组织其就近参加家庭服务技能培训，掌握家庭服务业上岗基本技能，引导贫困劳动力转向家政、护工等行业就业。结合本地产业特色，围绕规模种植养殖、农产品加工、手工编织、旅游产品等采取“公司+农户”形式促进贫困家庭劳动力居家灵活就业。鼓励和支持适合分散式、家庭作坊式生产的产业发展，促进扶贫对象在家门口就业。（牵头单位：各镇〔街道〕；责任单位：县人社局、县农工局、县文旅局、县扶贫局、县妇联）

5．提高易地扶贫搬迁劳动力就业组织化程度。一是由龙里经开区管委会成立劳务承包公司，将县内企业卫生保洁、搬运工、门卫等岗位进行统计固定，组织贫困户进城就业，并组建劳务承包工程队，将贫困劳动力组织到园区在建工程工地务工。二是用好“3个15万元”等政策，鼓励扶持有能力的搬迁户和企业在易地扶贫搬迁集中安置区创办微型企业，或把车间（作坊）建到安置区，为搬迁户劳动力就地就近就业创造良好机会和条件。三是按照先培训、再就业、后搬迁的工作思路，加强易地扶贫搬迁户劳动力培训拉动就业，确保2017年10月30日前完成720人的培训任务并帮助搬迁户实现全部就业，达到省提出的参加易地扶贫搬迁农户“一户一人一就业”的目标要求。（牵头单位：县人社局；责任单位：龙里经开区、县移民局、县市场监管局）

6．大力开发公益性岗位安置就业。一是对于无法输送到企业就业的就业困难贫困劳动力，由部门单位开发公益性岗位向建档立卡家庭劳动力就业倾斜。开发的公益性岗位包括：学校食堂工勤人员、宿管员、校园保安，村级警务助理、公安辅警，护林员，环卫工人、园林绿化工人，农村公路养护，民政协管员、人社协管员等公益性岗位，以上公益性岗位报酬按原工资标准和渠道支付。二是计划开发村级公益性岗位3700个，其中，村庄整治保洁员岗位1500个，工资每人每月300元；村庄治安巡防员岗位1000个，每人每月工资200元。村庄园林绿化工岗位1000个，每人每月工资300元；河道管护工岗位200个，每人每月工资300元。村级公益性岗位人员实行实名制管理，工资由县财政解决、镇（街道）发放，岗位设置最长不超过3年。（牵头单位：县人社局；责任单位：县教育局、县民政局、县公安局、县财政局、县交通局、县林业局、县城管综合执法局、各镇〔街道〕）

7．发展能人创业平台鼓励带动就业。加大创业担保贷款支持就业脱贫力度，贵州银行、邮政储蓄银行提供总额3500万元贷款，支持贫困劳动力自主创业，对符合条件的创业扶贫对象，给予10万元的贴息担保贷款，贷款期限最长不超过三年。由县就业局开设“就业扶贫小额担保贷款绿色通道”优先扶持贫困劳动力创业，优先给予贫困劳动力创业小额担保贷审核、发放。依托我县良好的区位和产业园区优势条件，力争成功申报第三批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点县，创建返乡农民工创业基地，拓展创业就业空间。（牵头单位：县人社局；责任单位：县发改局、县财政局、贵州银行、邮储银行、各镇〔街道〕）

8．落实扶持政策鼓励企业吸纳贫困劳动力就业。对符合条件的小微企业，对当年新增岗位吸纳贫困劳动力就业占用工总数10%以上，并与其签订1年以上劳动合同的，给予最高额度不超过200万元的贷款贴息扶持，并按规定享受社保补贴政策。（牵头单位：县人社局；责任单位：县财政局、县市场监督管理局、各镇〔街道〕）

9．帮助精准扶贫户高校毕业生就业见习。积极鼓励用人单位为精准扶贫户高校毕业生提供就业见习岗位，见习期间，用人单位为高校毕业生提供不低于本县最低工资标准的生活补贴，并为其缴纳工伤保险和购买人身意外伤害保险的，县人社部门按照本县最低工资标准的60%给予用人单位不超过12个月的见习补贴。见习期满，留用建档立卡贫困大学生的用人单位，签订1年以上劳动用工合同并按照规定参加社会保险的，按500元/人标准给予用人单位一次性奖励。（牵头单位：县人社局；责任单位：各用人单位）

（三）整合资源，规范管理，提高促进就业的培训实效

坚持“因人施培、因产施培、因岗定培”原则，整合各部门资源，分段实施，多轮次进行，开展五大类就业培训。

1．就业技能培训。结合县内外企业用工需求和贫困劳动力特点，以制造业、建筑业、服务业、旅游业、电子商务等容量大的行业用工需求为重点规范开展培训，并根据国家职业资格证书（技能等级证书）或岗位实际需要合理确定天数。各镇（街道）也可以根据实际需要，创造性地开展其他类型的技能培训，培训时间5—30天。（牵头单位：县人社局；责任单位：县住建局、县文旅局、县移民局、县扶贫局、县电商办、各镇〔街道〕）

2．农村实用人才培训。围绕绿色产品“泉涌”工程和校农结合工作需要，开展“龙头企业+合作社+农户”模式，开展刺梨、食用菌、中药材、茶叶、果树、反季节蔬菜等种植技术培训，开展林下养鸡、养牛、养羊、养猪等特色养殖培训，开展农机具操作和维修等实用技术培训，培训时间为5—15天。（牵头单位：县人社局；责任单位：县农工局、县林业局、县扶贫局、各镇〔街道〕）

3．民族特色手工艺培训。围绕平坡苗画、刺绣、蜡染、石雕、根雕、银饰、民族服装服饰、编织等民族民间手工艺制作开展培训。培训时间为5—15天。（牵头单位：县人社局；责任单位：县文旅局、县妇联、各镇〔街道〕）

4．技能教育培训。对于16—20周岁留在本地未就业的贫困劳动力，县中职校要面向该类群体开设技能扶贫专班，挑选一批就业前景好、就业稳定、工资待遇高的专业进行单独招生，依照国家相关政策予以资助，使其掌握一门终生受用的技能。（牵头单位：县人社局；责任单位：县教育局、龙里中职校、各镇〔街道〕）

5．文化知识提升培训。按照《龙里县贫困户文化知识提升培训方案》的要求，动员文盲、半文盲贫困户参与文化知识提升班，进行语言、识字、技能等培训学习，提升贫困户文化知识水平，增强就业能力。（牵头单位：县教育局、各挂帮单位、各镇〔街道〕）

五、工作保障

（一）加强组织领导。各镇（街道）与各挂帮部门要密切配合，加强对贫困户劳动力有序务工的组织管理，实行挂帮部门及挂帮干部就业扶贫工作包保责任制，做好从宣传动员、就业培训、就业岗位对接联系，直至上岗务工的全程跟踪管理和服务，帮助就业人员享有劳动保障及有关扶持政策；加强完成就业目标任务进度的调度。挂帮部门干部每年要对结对帮扶的未就业贫困户劳动力进行3次以上就业岗位推荐和宣传动员工作（填写《龙里县贫困劳动力就业服务跟踪记录表》），确保包保的贫困户劳动力实现就业，稳定就业。

（二）加强督查考核。各镇（街道）脱贫攻坚前线指挥部要将就业扶贫宣传、跟踪服务、台账填报、就业目标任务完成进度的调度等工作列入月度脱贫攻坚工作提示、日常调度和督查考核内容，形成常态化工作制度，保障就业扶贫工作的顺利推进和目标实现。

（三）落实资金保障。各镇（街道）、各部门单位要统筹安排，既要向上争取政策倾斜和资金支持，又要根据部门职责和目标任务，统筹好分散在各部门单位的专项资金，切实保障就业扶贫工作所需资金落实到位。同时，加强资金监管，提高资金使用效益。

（四）加强宣传引导。各镇（街道）要结合实际，运用多种渠道，采取多种措施，加大对就业扶贫工作的宣传力度，着力宣传就业扶贫各项惠民政策。要及时总结推广好的经验做法，培育就业扶贫典型，发挥示范引领作用，充分调动贫困劳动力的主观能动性，激发贫困群众脱贫致富内生动力。

附件：15—1．龙里县脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况汇总表

15—2．龙里县“十三五”期间易地扶贫搬迁就业台帐

15—3．龙里县“十三五”期间易地扶贫搬迁培训就业汇总表

15—4．龙里县XX镇（街道）XX村脱贫攻坚就业扶贫劳动力就业情况台账（基础表）

15—5．龙里县贫困劳动力就业服务跟踪记录表

附件17：

龙里县旅游助推脱贫攻坚实施方案

为深入实施大扶贫战略行动，充分发挥旅游扶贫在脱贫攻坚中的重要作用，按照中央、省、州、县关于坚决打赢脱贫攻坚战的战略部署，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真落实中央、省、州、县脱贫攻坚系列决策部署，把旅游扶贫作为产业扶贫的重要抓手，把乡村旅游作为精准扶贫的重要途径，把解决更多贫困人口就业作为旅游发展的重点方向，使旅游扶贫在全县决胜脱贫攻坚、同步全面小康进程中发挥更大作用。

（二）总体目标

以龙里县退出滇桂黔石漠化片区县为目标，充分发挥旅游在脱贫攻坚中的作用，从2017年起，通过实施莲花湿地公园、龙里水乡生态城、油画大草原、龙门镇、龙山佛国、双龙镇巫山峡谷景区、龙里大草原等景区旅游基础设施项目建设及洗马镇高寨、醒狮镇大岩、冠办大新、湾滩河镇孔雀寨等A级景区创建，带动全县500名以上贫困人口通过参与景区建设、旅游经营、提

供接待服务、出售土特产品、土地租金、入股分红等途径脱贫致富。

（三）基本原则

坚持政府主导。充分发挥政府的推动作用，整合资源、大力发展全域山地旅游，重点对全县74个贫困村的旅游资源优先组织进行开发。

坚持市场导向。充分发挥市场在资源配置中的决定作用，从市场需求出发，尊重价值规律，引进和培育、提升一批涉旅企业，加快我县旅游经济发展，提高旅游经济发展的质量和效益，带动更多贫困户脱贫。

坚持融合发展。依托“5个100”工程建设和“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划等工作，提升旅游基础设施建设水平，推进农旅、文旅、体旅等融合发展。

坚持创造商机。扩大就业，增加农民收入，资源开发与合理保护相结合，旅游发展与扶贫开发互动双赢，推进城乡共                                                                                                                                                                       建，打造宜居、宜业、宜游龙里旅游升级版，促进脱贫群众“稳增收、能致富”。

二、实施步骤

（一）摸底调查阶段（2017年8月底前）

对全县的美丽乡村旅游扶贫重点村进行调查摸底，按照旅游资源、农业特色、民俗文化、手工艺品、基础条件等不同情况，列出相应的建设计划，并选择一批具有特色的镇村进行旅游扶贫。

（二）脱贫攻坚阶段（2017年9月至2018年3月）

一是实施旅游项目建设扶贫工程。统筹乡村旅游专项资金、旅游厕所建设奖补资金和“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划等相关项目资金，通过资源整合、规划衔接、项目实施等形式，最大限度地把资金配置到旅游扶贫项目建设上。全力推动龙里水乡生态旅游区、油画大草原、龙门镇、龙山佛国、双龙镇巫山峡谷景区（二期）、龙从界高效循环农业高科技示范基地暨山地农业旅游观光园建设项目、龙里大草原旅游基础设施建设。坚持“谁支持脱贫工作就支持谁的原则”，与项目建设业主单位建立旅游资源开发利益联结机制，鼓励项目单位吸纳贫困人口务工就业，通过企业帮扶引导200名贫困人口从事基础项目建设。

二是实施景区带动旅游扶贫工程。将旅游扶贫工作列入我县A级旅游景区管理办法，引导全县A级景区带动贫困人口就业。其中4A级龙里中铁双龙镇巫山峡谷景区提供服务人员、保洁人员、保安等岗位50个，带动50名贫困人员脱贫；贵州龙架山国家森林公园、龙里大草原景区和谷脚茶香十里刺梨沟景区、湾滩河孔雀寨等3A级景区每个景区提供景区服务人员、保洁人员、保安等岗位20个，带动60名贫困人员脱贫。伯爵钻石酒店、纪龙酒店、龙里生态园酒店等旅游酒店提供保安、卫生保洁、维修工等20个岗位，带动20名贫困人员脱贫。从2017年起，景区申报4A级及以下A级旅游景区将与带动建档立卡贫困人口就业增收挂钩。

三是实施乡村旅游扶贫工程。不断探讨适合乡村发展的旅游扶贫路径，带动贫困人口通过直接到乡村旅游企业务工、参与乡村旅游经营、开办农事体验或旅游活动项目、出售农副土特产品、出租房屋或土地等自有资产增加收入，将房屋、土地、人力等自有资源折算入股分红，通过政府、企业低价或无偿提供的停车场、商铺等经营性资产增加收入，从乡村旅游发展中获得补助收入。以洗马镇高寨旅游景区、冠山街道大新旅游片区、龙山镇坝上村、醒狮镇大岩村等重点旅游村寨乡村旅游扶贫工程建设，加快改善旅游扶贫重点村旅游基础和公共服务设施建设，通过先期参与旅游市场开发建设的贫困人员的示范引领，在乡村旅游点提供保安、管理人员、卫生保洁等岗位，引导贫困户就近就地加入旅游扶贫，增加收入，带动50名贫困户脱贫。

四是实施旅游商品扶贫工程。大力发展“刺梨”系列产品、“谷脚富硒大米”“平坡农民画”“辣子鸡”产品、“刺绣”等特色旅游商品，创新改革地方特色美食（餐饮）和民族手工艺品。深入实施国家旅游局提出的“乡村旅游后备箱”工程。在双龙镇、莲花湿地公园、油画大草原等重点景区景点、贵新高速、厦蓉高速公路服务区、高铁龙里北站、主要交通干道旅客集散点等重点区域设立龙里绿色农产品、旅游商品销售专区、专店或专柜，鼓励酒店、农家乐等旅游餐饮场所积极采购贫困地区的农副产品。开展“游客喜爱的龙里旅游商品”评选活动，评选出一批质量高、特色足、设计新的精品品牌。通过引导贫困户开展刺梨种植加工、富硒米种植和开展刺绣、平坡农民画等特色旅游商品进入旅游消费品市场，带动90名贫困户脱贫。

五是实施乡村旅游标准化建设助推扶贫工程。大力推广实施《贵州省乡村旅游村寨建设与服务标准》《贵州省乡村旅游客栈服务质量等级划分和评定》《贵州省乡村旅游经营户（农家乐）服务质量等级划分与评定》三个标准。指导我县开展乡村旅游客栈及经营户（农家乐）提升乡村旅游经营场地、设施设备、夜色创意、环境卫生、旅游厕所、污水和垃圾无害化处理设施等硬件和软件水平，以户带村，以村带镇，加快形成标准化、规模化、现代化的乡村旅游产业体系。建成精品客栈5家，4星级以上农家乐6家，甲级、乙级旅游村寨5家。引导乡村旅游经营户每户吸纳2名以上建档立卡贫困人口就业，辐射带动贫困户就业30名。

六是实施旅游教育培训扶贫工程。全面开展乡村旅游人才培训，推进贫困村寨旅游人才培训工作。将旅游扶贫从业人员培训纳入旅游部门年度培训计划，突出精准培训，把培训与发展产业、文化传承等结合起来，培训培养一批旅游经营企业、导游、烹饪、乡村旅游创客、乡村旅游经营户、能工巧匠和乡土文化讲解员等实用人才。重点对全县景区从业人员、酒店从业人员、农家乐服务人员、大草原牵马人员等涉旅人员进行培训，培训200人以上，其中贫困人员100名以上，实现旅游扶贫重点村旅游从业人员培训全覆盖。

（三）持续脱贫支撑阶段（2018年6月以后）

继续加大对莲花湿地公园休闲体验区、各镇（街道）旅游景区的投资力度，完成投资10亿元，实现基础改善、产业成型、辐射带动的目标，旅游扶贫初见成效。

一是实施旅游资源开发扶贫工程。发挥自然生态和民族文化优势，用好全县旅游资源大普查成果，按照“科学规划、分类实施”的原则，以新发现未开发的旅游资源为基础，优先支持洗马镇高寨、醒狮镇大岩、冠办大新、湾滩河镇孔雀寨、谷脚茶香打造精品旅游景区，重点发展冠办富洪、格老湾、谷脚云台山、谷脚观音山红军战斗遗址、巴江清水江等旅游资源较丰富景区，新开发的景区优先解决建档立卡贫困人口就业。

二是实施“旅游＋”多产业融合发展扶贫工程。推动“旅游＋”融合发展，引导社会资本以租赁、承包、联营、股份合作等多种形式投资开发乡村旅游项目，兴办各种旅游开发性企业和实体，对吸纳农村贫困人口就业的旅游企业，按照规定给予税收优惠、职业培训补贴等政策支持，推进旅游与农业、水利、工业、林业、文化、交通、体育、康养、养老等多产业融合发展，深度开发丛林探险等体验性旅游活动，打造采摘耕作、农事感知等旅游产品，培育精品客栈、特色民宿等旅游业态，把全县的旅游资源优势转化为产业优势和市场优势。鼓励成立旅游专业合作社，支持村级集体经济组织兴办旅游公司、旅游农场，采取“公司＋农户”“专业合作社＋农户”“公司+专业合作社+农户”、综合开发、整村推进等多种方式，为参与旅游产业的建档立卡贫困户提供3—5万元免担保免抵押基准利率贷款或“特惠贷”支持，助推一批贫困人口脱贫。

三是实施旅游结对帮扶工程。坚持开放式旅游扶贫，充分调动体制内体制外两种资源、县内县外两个渠道和全社会力量，利用广州对口帮扶黔南优势，积极包装项目争取广州帮扶资金发展我县旅游。组织和引导大学毕业生、专业艺术人才、青年创业团队、返乡农民工等各类“创客”投身旅游扶贫开发，推动我县旅游创意和升级转型发展，从而带动贫困户脱贫。

三、保障措施

（一）强化组织领导。县旅游发展委员会下设旅游扶贫专项工作组，组长由县政府分管副县长担任，副组长由相关部门领导担任，成员由各镇（街道）分管领导及县文旅局相关人员担任，负责全县旅游扶贫工作的筹划、指导、组织和协调工作，分解目标任务，统筹协调解决旅游扶贫工作中的有关问题。

组  长：李政泉  县政府副县长

副组长：庹朝平  县委宣传部副部长、县文旅局局长

杨智琴  县供销社主任

杨  杰  县规划局局长

陈  杰  县发改局常务副局长

代劲松  县工信局常务副局长

闻  豪  县财政局常务副局长

黎  黎  县住建局常务副局长

宋  军  县农工局副局长

易红梅  龙里县旅游投资公司总经理

成  员：各镇（街道）分管领导及县文旅局相关人员担任。

（二）强化宣传营销。制定全县旅游宣传推广方案，充分利用旅行社在市场推广方面的优势，加强对重点旅游景区、线路产品和乡村旅游品牌的宣传营销，吸引更多游客到龙里旅游和消费。充分利用互联网、电商平台、节庆推广、主题活动等载体，建设旅游商品展销平台、旅游电商服务站点。

（三）强化调度考核。制定出台旅游扶贫工作考核办法，建立完善旅游扶贫工作调度管理和考核评估机制，实行“月调度、季总结、年考核”，将旅游扶贫工作纳入考核。

附件18：

龙里县村（居）民组长报酬待遇提升工作方案

为提升基层组织建设整体水平，进一步加强村（居）民组长管理，调动干事热情，更好地解决村（居）民组长干事积极性不高、活力不足、精力投入不够等问题，充分发挥他们在助力脱贫攻坚、推动农村发展、维护农村稳定等方面的作用，制定本方案。

一、基本原则

村（居）民组长报酬待遇及管理考核坚持以下原则。

（一）坚持党的领导。村（居）民组长的管理考核等各项工作在镇村党组织的领导下有序进行，党组织应发挥领导核心作用，依法支持和保障村（居）民组长开展相关工作。

（二）坚持因地制宜。结合实际，建立健全村（居）民组长队伍管理考核相关规章制度和工作程序，推进农村基层组织建设。

（三）强化基础保障。适当提升村（居）民组长报酬待遇，由县财政统筹解决。各镇（街道）指导各村（社区）制定相应的管理考核方案并督促做好管理考核工作，按时发放村（居）民组长报酬。

二、报酬的发放标准及方式

按照总额包干、月度考核、季度发放、年终奖励的要求，村（居）民组长的报酬待遇提高到3000元/年，报酬待遇由基础报酬和绩效报酬两部分构成，其中：基础报酬占80%（人均2400元/年）；绩效报酬占20%（人均600元/年）；此外，年终按600元/人对“优秀”等次人员进行奖励。上述经费由县财政统筹解决，拨付到镇（街道），镇（街道）依据村（居）民组长考核结果进行发放，考核结果分为“优秀、良好、一般、较差”四个等次。

- （一）基础报酬

- 基础报酬按季度发放，由县财政按600元/季度/人拨付到镇（街道），镇（街道）根据月考核结果进行发放。对被评为“一般”及以上等次的村（居）民组长全额发放当月基础报酬；对被评为“较差”等次的村（居）民组长不予发放当月基础报酬，用于奖励被评为“优秀”等次的村（居）民组长。

- （二）绩效报酬

- 绩效报酬按年度发放，年终由县财政按600元/年/人的标准拨付到镇（街道），镇（街道）根据年度考核结果进行发放。年度被评为“优秀”和“良好”等次的村（居）民组长全额发放绩效报酬；被评为“一般”等次的村（居）民组长扣发50%绩效报酬；被评为“较差”等次的村（居）民组长不享受绩效报酬。扣发的绩效报酬由各镇（街道）用于奖励被评为“优秀”等次的村（居）民组长。

- 年终奖励

- 每年年底，对年度被评为“优秀”等次的村（居）民组长，由县财政另行按600元/年/人的标准进行奖励，由各镇（街道）根据村（居）民组长考核结果向县财政局申请拨付奖励经费。

三、村（居）民组长的管理考核

村（居）民组长在村“两委”的领导下，负责开展村“两委”安排的各项工作任务，由村“两委”具体负责对其进行管理考核。考核分为月度考核和年度考核，具体管理考核方案由镇（街道）指导各村（社区）制定，报镇（街道）同意后实施，月度考核和年度考核结果报镇（街道）备案。

（一）月度考核

1．村“两委”测评。考核主体为村“两委”。每月初，村“两委”根据履行职责情况、上级安排的各项任务完成情况和本小组工作任务完成情况对村（居）民组长进行测评。

2．村（居）民组民主评议。每月初，由村“两委”组织召开村（居）民组会议，对村（居）民组长上月工作开展情况进行评议，重点征求群众对村（居）民组长在为民办事服务等方面的工作情况。

村“两委”根据测评和民主评议情况对村（居）民组长进行考核等次评定，月考核分“优秀、良好、一般、较差”四个等次，“优秀”等次的比例不超过20%。对工作不认真、履行职责不到位、群众反映较大的村（居）民组长评定为“较差”等次。

（二）年度考核

对村（居）民组长实施年度考核，年度考核参照月考核方式进行，年度考核“优秀”等次的比例不超过20%。注重考核结果的运用，考核结果作为村（居）民组长报酬待遇发放及作为村干部后备干部的重要依据。对年度被评为“优秀”等次的村（居）民组长，纳入村干部后备干部培养锻炼；对年度被评为“较差”等次的村（居）民组长，应予以调整更换，并报镇（街道）备案。同时，一个年度内三次月考核被评为“较差”等次的村（居）民组长，应及时调整更换。

- 四、工作要求

- 各镇（街道）要根据本方案，结合实际制定相应的镇级管理考核方案，于8月30日前报县委党建办备案。同时，指导村支“两委”抓好村（居）民组长的管理和考核工作，提升组干部干事积极性和主动性。村（居）民组长报酬待遇由各镇（街道）按照基础报酬、绩效报酬、年终奖励发放的时间向县财政局申请拨款，并根据考核结果负责发放。县委组织部、县民政局对管理考核工作、资金拨付情况进行不定期督查。

- 五、本方案执行时间从2017年7月1日起计算，2017年年终奖励经费按300元/人标准执行。未尽事宜，由县委党建办负责解释。

附件19：

龙里县脱贫攻坚第一批增派干部工作方案

为认真贯彻落实全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进大会精神，深刻认识脱贫攻坚的重要性和紧迫性，在脱贫攻坚中切实增强“四个意识”，提高政治站位，聚焦主责主业，主动担当，找准工作着力点和切入点，夯实基层基础，建强攻坚堡垒，发挥党员作用，努力为我县决战决胜脱贫攻坚提供坚强组织保障和人才支持，特制订本方案。

一、目标要求

通过从县直机关增派精兵强将到脱贫攻坚一线驻村帮扶，紧紧围绕“一达标、两保障、三不愁”的总体目标，持续完善农村基础设施条件，加快培育增收致富产业，增强村级公共服务水平，提升贫困户增收致富能力，实现全县如期退出滇桂黔石漠化片区县。

二、干部增派原则及方式

（一）增派原则

1．增派干部原则上不跨派出单位挂帮镇（街道）进行安排，由镇（街道）统一管理分配，优先考虑挂帮村，并确保贫困村和非贫困村全覆盖。

2．涉及精准扶贫项目实施的县交通局、县住建局、县水务局、县教育局、县卫计局、县民政局、县农工局、县林业局、县人社局共9家单位增派的干部要实现5镇1街道全覆盖，县移民局要覆盖挂帮联系点及冠山街道和洗马镇易地扶贫搬迁安置点。以上派出单位结合工作实际自行研究提出安排名单。

3．增派干部每月驻村工作时间不少于20天。

4．对增派女干部的住宿和安全问题由镇（街道）统筹考虑，合理进行安排。

（二）增派时限

此次增派干部时限从2017年8月16日誓师大会开始，至我县脱贫攻坚工作通过国家评估验收完成。

（三）报到方式

县脱贫攻坚办（县扶贫局）于2017年8月15日前安排好车辆，在誓师大会结束后，立即送增派干部到所驻镇（街道）。

三、日常管理及保障

（一）管理主体

本次增派的干部以镇（街道）党（工）委为管理主体。

（二）工作职责

1．认真履行“一宣五帮”职责（宣传党的方针政策、帮助建强基层组织、帮助推动经济发展、帮助推进精准扶贫、帮助提升治理水平、帮助为民办事服务），做到熟悉扶贫政策，熟悉所有贫困户，按一户一策制定贫困户帮扶措施、找准脱贫门路。

2．紧紧围绕省脱贫攻坚1+10文件及我县1+20文件精神，重点抓好四大工作任务，即抓好基础设施建设（贫困户“户户有硬化路、通安全饮水、通安全用电”）；抓好产业扶贫（户户有增收项目、人人有脱贫门路）；抓好易地扶贫搬迁（2017年完成1489户5811人易地搬迁扶贫任务）；抓好教育医疗住房“三保障”（教育精准扶贫学生资助，“应助尽助，不漏一人”；建档立卡贫困人口参合率100%；对大病贫困患者100%报销医疗费用，全面实行农村贫困人口县域内先诊疗后付费，实现农村贫困人口一站式即时结报“住房安全有保障”）。

3．完成各镇（街道）交办的与脱贫攻坚相关的其他工作任务。

（三）保障体系

县委组织部、县财政局、各镇（街道）和派出单位要协同落实好增派干部的生活、工作和素质提升保障。

1．生活保障。增派干部驻村工作期间，各镇（街道）要整合资源，提前妥善安排食宿，县财政局根据各镇（街道）增派干部人数，按照每月驻村工作20天、每天55元的标准解决食宿补助（含驻点挂帮联系的县级领导），并统一按月划拨至镇（街道），由镇（街道）统筹进行安排。镇（街道）自行增派的干部食宿补助由镇（街道）参照解决。另由县财政按每人每月200元的标准对此次脱贫攻坚增派干部给予“乡镇工作津贴”补助（不含驻点挂帮联系的县级领导，含冠山街道自行增派到三元和麻芝片区的驻村干部）。

2．工作保障。各镇（街道）必须结合工作实际，于2017年8月15日前合理分配增派干部，拟定增派干部详细工作任务清单，并统一解决好增派干部的食宿、办公、安全等基础保障。各派出单位要在收到反馈的增派名单后，于8月15日前召开各单位动员会，并于8月底前统一为增派干部办理保额不低于50万元的人身意外伤害保险，保险底单报县委组织部备案。

3．精准培训。县委组织部、县扶贫局、各镇（街道）及各业务职能部门，要根据脱贫攻坚工作需要精心设置培训课程，增强培训的针对性和实效性，确保教育培训全覆盖，培养锻炼一支能打、善打硬仗的干部队伍。增派干部统一纳入县、镇（街道）干部教育培训计划，培训经费纳入各级财政预算。

四、工作考核

增派干部由各镇（街道）结合第一书记、驻村干部考核方式，认真制定考勤考核方案，将增派驻村干部作为一个群体独立进行动态考核和年度考核，不占所驻镇（街道）及派出单位考核指标。考核分为优秀、称职（合格）、基本称职（基本合格）、不称职（不合格）四个等次。其中，增派干部在派出单位2017年1至8月份的月考核结果作为2017年度考核等次评定的组成部分。

（一）动态考核

按照目标管理月考核奖惩要求，由各镇（街道）通过实地走访、暗访督查等方式了解掌握增派干部到岗到位、走访群众、争取项目资金、帮扶产业发展、办理实事好事等情况，提出考核等次，考核评优比例原则上不超过增派干部总人数的20%。考核结果由镇（街道）征求县脱贫攻坚办（扶贫局）意见，并送县纪委、县委组织部、县督查督办局、县编委办、县财政局、县人社局审核后，由县财政局划拨考核奖励经费至镇（街道）计发。

（二）年度考核

由镇（街道）结合日常了解和动态考核情况，重点考核干部德、能、勤、绩、廉等方面具体表现，提出考核等次建议，征求县纪委、县委组织部、县督查督办局、县脱贫攻坚办（县扶贫局）及派出单位等意见后，确定考核等次。

增派干部年度目标管理考核奖励等次与所驻镇（街道）年度目标管理考核等次一致，奖励标准按照县级考核办法规定，由镇（街道）自行制定二次分配方案报县脱贫攻坚办（县扶贫局）、县委组织部、县督查督办局审核后实施，由县财政局划拨考核奖励经费至镇（街道）计发。

（三）考核结果运用

增派干部驻村期间考核结果作为评选先进、提拔使用、评聘职称、晋升职级的重要依据。

- 对年度考核被评为“优秀”等次，且表现突出和群众认可的干部，由镇（街道）党（工）委提出选任建议，同等条件下按程序优先提拔使用、纳入中层干部岗位或后备干部培养锻炼。

- 对脱贫攻坚实绩突出，敢打硬仗、能打胜仗的干部可以火线提拔；对实绩特别突出、工作特殊需要的，可按程序报批后破格提拔。

- 增派驻村工作期间，因工作不力，增派干部在县、镇（街道）和村组评议不好、群众反映差，且年度考核被评为“不称职”或“不合格”等次的，派出单位年度目标考核不能评为一等奖，并视具体原因，对派出单位进行通报批评。

- 增派驻村工作期间，年度考核被评为“基本称职”或“基本合格”及以下等次的，继续在所驻镇（街道）帮扶锻炼，直至年度考核达到“称职”或“合格”及以上等次，方可回派出单位工作。连续两年年度考核被评为“不称职”或“不合格”等次的，分别按照《公务员辞退规定（试行）》和《事业单位管理条例》规定，给予辞退或解除聘用合同。

五、纪律要求

（一）各镇（街道）要履行好日常监督管理的主体责任，经常了解增派干部到岗到位、工作表现、思想动态和廉洁自律等情况，帮助解决困难和问题，确保增派干部沉得下、待得住、干得好。如有特殊情况，要及时向县脱贫攻坚办（县扶贫局）、县委组织部报告。对增派干部日常监管不力的，进行通报批评，并问责所属镇（街道）党（工）委主要负责同志。通报结果计入年度目标考核成绩。

（二）派出单位要充分认识增派干部参与脱贫攻坚工作的必要性重要性，突出“人岗相适”，精准增派干部参与脱贫攻坚工作，严格落实工作保障，不得以任何理由擅自召回增派干部，确保增派干部“脱产”驻村帮扶，提升工作实效。派出单位主要负责人要履职尽责、亲自抓脱贫攻坚帮扶工作，班子成员要经常深入挂帮点帮助解决实际困难和问题。对支持增派干部不力和擅自召回增派干部的，进行通报批评，并问责单位主要负责人。通报结果计入年度目标考核成绩。

（三）增派干部必须服从镇（街道）的统一安排、考核和日常监管。严格遵守工作纪律、财经纪律和廉洁自律规定。如遇特殊情况需请假的，1天以内由镇（街道）审批，1天以上报县委组织部审批。对派驻期间工作不认真、不负责的，给予批评教育；造成不良后果的，及时严肃处理，取消其当年评先选优资格；对违反纪律、所驻镇（街道）、村“两委”或党员群众意见较大、造成不良影响的，按干部管理权限进行组织处理。对派驻期间无故不在岗人员，发现一次，当月考核不得评为“优秀”等次；发现两次的，年终不得评为“优秀”等次；发现三次的，年度考核评直接定为“不称职”或“不合格”等次。

（四）县纪委、县委组织部和县督查督办局要对镇（街道）的基础保障工作落实情况进行督查，并不定期对增派干部考勤考核情况进行抽查核实，发现问题及时按照相关规定严肃处理。

六、其他要求

（一）各镇（街道）及县直各单位要关心关爱、帮助支持脱贫攻坚一线的干部，多一份理解、信任和支持，经常性开展谈心谈话，帮助解决困难、疏导压力、打气鼓劲，激励他们用心用情用力做好工作，解决好后顾之忧，确保安心驻村开展工作。同时，加大典型选树和宣传力度，大力宣传他们的先进事迹，引导广大干部在脱贫攻坚一线建功立业。

（二）各有关派出单位要统筹协调好跨镇（街道）帮扶的增派干部原包保户的帮扶联系工作。县脱贫攻坚办（扶贫局）要指导好各镇（街道）梳理完善增派干部的详细工作任务清单。

（三）各镇（街道）分别于2017年8月15日前将增派干部具体安排情况，2017年8月31日前将考勤考核方案报县纪委、县委组织部、县督查督办局、县脱贫攻坚办（扶贫局）备案。

（四）县财政局要统筹做好增派干部生活补贴、动态考核、年度考核及驻村期间应享受的乡镇干部待遇和津贴等经费的审核划拨工作。

（五）本方案由县委组织部负责解释。

附件：19—1．龙里县脱贫攻坚第一批增派湾滩河镇干部名册

19—2．龙里县脱贫攻坚第一批增派洗马镇干部名册

19—3．龙里县脱贫攻坚第一批增派醒狮镇干部名册

19—4．龙里县脱贫攻坚第一批增派龙山镇干部名册

19—5．龙里县脱贫攻坚第一批增派谷脚镇干部名册

19—6．龙里县脱贫攻坚第一批增派冠山街道干部名册

附件20：

龙里县“护民生、促脱贫”监督执纪问责

专项行动工作方案

为全面贯彻落实中央、省、州关于在扶贫领域开展监督执纪问责工作的相关精神，进一步强化扶贫领域监督执纪问责，更加精准、有效地服务保障我县打赢退出滇桂黔石漠化片区县脱贫攻坚战。经研究，决定在全县扶贫领域开展“护民生、促脱贫”监督执纪问责专项行动，特制定工作方案如下：

一、总体要求

（一）指导思想

认真贯彻落实习近平总书记关于深度贫困地区脱贫攻坚工作的重要指示和中央纪委扶贫领域监督执纪问责电视电话会议精神，按照省委省政府紧扣大扶贫战略行动，突出“护民生、促脱贫”主题，针对扶贫领域推进脱贫攻坚中存在的突出问题，强化监督执纪问责，推动落实“两个责任”，以铁的纪律服务保障脱贫攻坚。

（二）总体目标

通过在扶贫领域开展“护民生、促脱贫”监督执纪问责专项行动，督促各级各部门强化责任担当，履行脱贫攻坚主体责任，保障中央、省、州、县关于脱贫攻坚的决策部署落地落实；认真履行监督责任，严肃查处扶贫领域的不正之风和腐败问题，维护群众利益，确保精准脱贫层层推进，保障我县退出滇桂黔石漠化片区县目标如期完成。

（三）工作原则

坚持整体推进、重点突破的原则。突出扶贫项目实施、各类涉及扶贫、惠农款物发放环节，强化日常监管和监督执纪，以重点问题的有效解决推动脱贫攻坚整体工作。

坚持谁主管、谁负责的原则。各级各部门落实“保民生”主体责任，主动发现、及时整改扶贫领域存在的突出问题。

坚持监督的再监督、检查的再检查的原则。各镇（街道）纪（工）委、部门纪检组要进一步落实“三转”，切实履行“护民生、促脱贫”监督责任，严肃查处扶贫领域的不正之风和腐败问题。

（四）专项行动工作范围

围绕扶贫项目落实、扶贫款物发放、基础设施建设、产业就业扶贫、易地扶贫搬迁、教育医疗保障、社会保障兜底、精准扶贫责任到位等脱贫攻坚重点任务推进中存在的突出问题，以全县6个镇（街道）为单位，全面监督检查各级党员领导干部履职尽责和遵守六大纪律的情况。

（五）时间安排

2017年8月至2019年5月。

二、主要任务

（一）强化脱贫攻坚决策部署贯彻执行情况的监督检查。将各级各部门贯彻落实《贵州省深度贫困地区脱贫攻坚行动方案》、州委州政府和县委县政府的相关要求作为监督执纪、巡察的重要内容，针对产业扶贫、项目扶贫、医疗扶贫、饮水安全、教育扶贫、社会保障兜底、农村组组通公路、农村危房改造、易地扶贫搬迁、农村劳动力全员培训、农村基层党组织建设等脱贫攻坚重点任务推进落实中存在的突出问题，严肃查处不严不实、弄虚作假、强迫命令、层层加码的问题，从严从重查处搞变通、打折扣、做选择的行为，确保政令畅通。

（二）扎实推进扶贫领域作风建设。将脱贫攻坚作为纠正“四风”问题的重点领域，严肃查处违反中央八项规定、省委十项规定、州委九项规定、县委七项规定精神的行为，以及群众反映强烈的“形象工程”“政绩工程”，脱贫攻坚政策走样变形，扶贫干部不作为、慢作为，行业主管部门在日常监管中应当发现的问题没有发现或发现了不报告、不纠正，扶贫对象识别和扶贫目标确定不精准等严重影响脱贫攻坚成效的行为。

（三）严肃查处扶贫领域违规违纪行为。将脱贫攻坚作为纪律审查的重点领域，科学研判扶贫领域党风廉政建设和反腐败工作形势，严肃查处在扶贫项目实施中滥用职权、违规操作、权钱交易、谋取私利的行为，在扶贫资金分配中虚报冒领、贪污私分、截留挪用、优亲厚友、吃拿卡要的行为，对胆敢对扶贫资金财物“动奶酪”的严惩不贷。

三、工作措施

（一）建立健全与扶贫工作重点部门的沟通协调和联动监管机制。通过县“护民生、促脱贫”监督平台，充分发挥大数据技术在民生资金和项目监察中的信息共享和集成管理作用，进一步加强与督查、财政、发改、交通运输、住房和城乡建设、国土、人社、扶贫、农业、林业、水利、移民、卫计、教育、民政等脱贫攻坚重点部门的协调与融合，采用“统一平台、分权管理、信息共享、联动监督”的模式，建立完善行业主管部门日常监管和纪检监察机关监督执纪有效结合的协作机制，及时掌握脱贫攻坚重点任务推进情况和存在的突出问题。达到有利于群众查询、有利于部门监管、有利于纪检监察部门监督的目的，从源头上保障对民生资金和项目进行有效监管。

（二）拓宽扶贫领域问题线索来源渠道，完善问题线索移送办理机制。及时处置巡察、专项督查、审计监督和脱贫攻坚重点部门在监督检查中发现的问题线索。注重发挥县“护民生、促脱贫”监督平台的作用，对重点部门扶贫资金发放及拨付情况进行全面监控和动态监管，通过大数据比对分析功能，全面掌控我县民生资金重复发放、互斥资金领取、不符合条件领取民生资金等异常情况，及时发现并处置扶贫领域的问题线索。强化扶贫领域群众来信来电来访分析研判，完善上级转交办信访件办理工作机制，提升信访件办理质量。常态化开展信访件大清理工作，优先处置贫困村信访突出问题。

（三）持续精准开展专项监察。坚持“一线五查三见三落实”的方式，结合开发“民生监督掌上平台”手机APP开展专项监察等做法，持续精准开展扶贫项目资金管理使用情况专项监察，随时了解各工作组开展专项监察情况，为脱贫攻坚工作中全面掌握群众获得的项目和资金，真实反映出享受扶贫政策等情况提供参考。2017年重点开展村级公益事业“一事一议”财政奖补资金、易地扶贫搬迁工程项目资金、退耕还林补助和公益林森林补偿资金专项监察。同时，着力对全县深度贫困村开展有针对性的专项监察。

（四）常态化开展“访村寨”工作。由县纪委（县监察局）班子成员牵头，按照各自联系镇村的情况，每人在联系的镇（街道）选择9个村，覆盖县纪委监察局中层以上干部及各纪工委、镇（街道）纪（工）委，分组深入村寨开展走访活动。每个村走访时间不低于1天，走访村民不低于10户。与先前开展的“访村寨、赶乡场、强监督”专项行动相结合，对专项行动过程中提出需要整改的问题、“零”问题的村，认真开展“回头看”，着力查找工作不严谨、措施不力、效果不明显等问题。2017年底，实现全县贫困村、组走访全覆盖。

（五）深入落实《贵州省国家公职人员、村（社区）干部落实惠民政策行为规范（试行）》，深化落实国家公职人员、村（社区）干部“四要五严禁”行为规范。严格执行享受惠民政策情况申报、公示、核实抽查制度，在全县深度贫困村推行一年两次申报，将全县公职人员、村（社区）干部申报情况纳入“护民生、促脱贫”监督平台管理，将申报情况作为大数据比对基础，全覆盖公示范围和监督范围。把落实行为规范情况作为明察暗访、督促指导、交叉检查的重点，对以往工作中申报、公示、抽查等环节提出整改的问题进行回查，督促落实到位，着力查找申报遗漏、隐瞒不报、蓄意谎报等问题，从严从重处理未按规定进行申报或申报内容不属实的行为。

（六）加大扶贫领域问责工作力度。认真贯彻落实《中国共产党问责条例》，按照《龙里县脱贫攻坚工作责任追究办法》（龙纪通〔2016〕18号），严格责任追究的对象、事项范围、方式和问责决定落实。坚持“一案双查”“一案双问责”，对发生区域性、系统性、反复性扶贫领域问题或群众诉求长期得不到解决的，严肃追究相关行业主管部门的主体责任和相关人员的领导责任；对该发现的没有发现、该报告的没有报告、该处置的没有处置、该问责的没有问责的，一律严肃追究监督责任。定期开展问责情况盘点，把实施问责作为评价开展专项行动成效的重要内容。严格按照省、州要求，始终坚持尽职免责、失职追责的鲜明导向，全面把握容错纠错机制和“三个区分开来”的辩证关系，宽容失误，惩处错误，对明知故犯者重处，决不允许任何人拿容错纠错机制作挡箭牌、护身符。

（七）及时通报扶贫领域典型案例，充分发挥典型案例的警示教育作用。及时收集、通报扶贫领域发生的落实脱贫攻坚决策部署不力、违反中央八项规定、侵害群众利益不正之风和腐败问题、履行“两个责任”不到位等方面的典型案例。采取加快频次、重点倾斜等方式，加大涉及我县扶贫领域典型违纪违规问题的通报曝光力度。

（八）完善“护民生、促脱贫”监督平台织牢“数据铁笼”，逐步形成不敢腐的惩戒机制。通过县“护民生、促脱贫”监督平台全面应用，重拳出击，切实有效地对各部门民生资金发放与拨付的全过程进行实时监管，及时发现并纠正各部门在民生资金发放与拨付过程中的各种问题，实现民生监督工作由被动受理到主动出击，由事后处置到事前预防，人工操作到智能比对，全力保障民生项目的实施和扶贫资金的安全使用。达到预防干部腐败、“惩前毖后、治病救人”以及对部门主体责任进行有效监督的目的，逐步形成不敢腐的惩戒机制。

（九）抓精准扶贫作风督查，确保工作落实到位。开展精准扶贫作风整顿，以抓扶贫工作队员真蹲实驻，真抓实干，真帮实扶落实情况为出发点，加强督促驻村工作队员到岗到位履职情况，以及精准扶贫领域不作为、慢作为、乱作为的监督检查，对不认真履职、敷衍塞责，影响驻村工作的单位和个人将进行严肃问责，确保驻村工作驻得下来、沉得下去，工作推进有序。

四、工作步骤

（一）工作安排动员部署阶段（2017年8月1日至8月31日）。由县纪委（县监察局）组织召开全县纪检监察系统服务保障脱贫攻坚工作部署会，传达学习党中央国务院、省委省政府、州委州政府关于扶贫、脱贫工作特别是深度贫困地区脱贫攻坚的决策部署，对专项行动进行安排部署。各纪工委、各民生监督组结合所辖镇（街道）实际情况，针对九项工作措施细化方式方法，形成子方案。

（二）组织实施阶段（2017年9月1日至2018年4月30 日）。通过巡察、信访受理、纪律审查、作风建设、民生监督、问责追责等工作措施，强化扶贫领域监督执纪问责，组织开展对各镇（街道）、各部门推进脱贫攻坚情况的再监督、再检查。每月定期向县委汇报工作开展情况。

（三）年度工作总结阶段（2018年5月1日至5月31日）。各纪工委、各民生监督组全面总结开展专项行动的情况，梳理汇总发现的突出问题、查处的典型案例和取得的工作成效。各纪工委、各民生监督组于2018年5月20日前将专项行动工作总结报县纪委监察局第二纪检监察室汇总，县纪委监察局于2018年5月31日前向州纪委和县委报送全县专项行动工作总结。

（四）巩固提高阶段（2018年6月1日至回头看检查完毕）。

各纪工委、各民生监督组要继续深化巩固专项行动成果，总结经验，切实提高专项行动的针对性、可操作性和实效性，不断完善健全扶贫领域监督执纪长效管理机制、问责机制、考核机制，全面落实科学化、标准化、信息化管理，确保全县脱贫攻坚巩固提高工作顺利推进。

五、相关要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。在全县扶贫领域开展“护民生、促脱贫”监督执纪问责专项行动是服务保障脱贫攻坚的超常之举，是整治扶贫领域突出问题的具体安排，是深入推进落实“两个责任”的具体实践。要深刻认识专项行动的重要意义，将专项行动纳入重要议事日程，及时安排部署，切实加强组织领导。要认真履行专项行动牵头抓总职责，认真组织开展专项行动，及时向同级党委政府和驻在部门党组报告工作开展情况。对专项行动中该发现的没有发现、该报告的没有报告、该处置的没有处置、该问责的没有问责的，一律严肃追究监督责任。

（二）突出问题导向，明确工作责任。县纪委监察局及派驻纪检组要结合本镇（街道）、驻在部门和监督单位推进脱贫攻坚中存在的突出问题，突出监督执纪问责重点，找准存在的问题，细化工作措施，明确工作责任和办理时限。

（三）强化调度安排，及时报送信息。要通过情况通报、大数据统计分析报告、专题会议等形式及时调度专项行动开展情况，及时研究解决存在的突出问题，确保有力有序推进专项行动。各纪工委、民生监督组每月15日前向县纪委监察局二室报送推进当月专项行动的工作情况，并将情况汇总报呈县纪委常委会。

（四）加强督促指导，严格倒查追责。采取县纪委监察局领导班子成员联系督导、专项调研、明察暗访等形式，加强对镇（街道）纪（工）委、民生监督组开展专项行动的督促指导。针对工作安排部署不及时、工作措施不力、督促指导不到位、专项行动成效不明显等作风效能低下的问题，要严肃追究相关人员的责任。

附件20—1：龙里县脱贫攻坚作风纪律“七严禁七不准”

附件20—1：

龙里县脱贫攻坚作风纪律“七严禁七不准”

1．严禁发表、散布不当言论；不准发表同中央、省、州精准扶贫工作政策不一致的言论和散布与县委精准扶贫决定不一致的意见，发表影响党群、干群关系的言行。

2．严禁有令不行、有禁不止；不准在贯彻执行县委精准扶贫决策上打折扣、做选择、搞变通，超标准、超范围执行扶贫政策，违反程序和违反规定实施扶贫项目建设，

3．严禁不严不实、弄虚作假；不准玩忽职守，不作为、慢作为、乱作为，做表面文章、形象工程，搞“数字脱贫”，影响精准扶贫工作进度。

4．严禁干扰基层工作、增加基层负担；不准违规干预、插手扶贫攻坚项目，接受基层、群众的吃请，收受村组、群众的财物。

5．严禁重大问题不请示不报告；不准搞“先斩后奏”“斩而不奏”，隐瞒、积压、推诿群众在脱贫攻坚方面的诉求。

6．严禁以权谋私、吃拿卡要；不准贪污、挪用、截留、挤占、私分精准扶贫资金与物资和在精准扶贫款物分配等事项中优亲厚友。

7．严禁违反工作纪律、擅离职守；不准从事有损党员干部形象的活动，未经批准离开工作岗位。

中共龙里县委办公室                       2017年8月15日印发

共印150份（其中电子公文105份）